##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.08.2021 №229

Про хід виконання рішення виконкому

№ 156 від 21.05.2021р. «Про підготовку

навчальних закладів Малинської громади

до нового 2021-2022 навчального року»

Станом на 01.09.2021р. у громаді функціонує 32 навчальні заклади: 12  закладів  дошкільної освіти, 20 закладів загальної середньої освіти  та 3 позашкільні заклади. Функціонуюча мережа задовольняє потребу населення в здобутті дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

З метою належної підготовки навчальних закладів до нового навчального року, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради               № 156 від 21.05.2021р. «Про підготовку навчальних закладів Малинської громади до нового 2021-2022 навчального року» управлінням освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, навчальними закладами громади  проведено комплекс ремонтних робіт.

У ході виконання підготовчих робіт у всіх навчальних закладах проведено поточні ремонти навчальних приміщень, харчоблоків ЗДО, спортивних залів, кімнат, майданчиків, систем водопостачання, теплопостачання та каналізаційних систем. Дошкільні, загальноосвітні та позашкільні заклади міста забезпечені внутрішніми туалетами.

В усіх ЗЗСО та ЗДО проведено перевірку опору заземляючих пристроїв та електропроводки.

З метою забезпечення безперебійного функціонування загальноосвітніх закладів у новому 2021-2022 навчальному році використовувалися бюджетні кошти, які спрямовувалися на ремонт приміщень, внутрішніх систем водопостачання та водовідведення, тепломережі, електромонтажні роботи, ремонт кухонного обладнання та вентиляційних систем, ремонт санвузлів та дахів, а саме:

- За  рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточні ремонти закладів освіти на загальну суму 1 203 240 грн. Крім того, проведено, придбано,встановлено:

-  капітальний ремонт пожежної сигналізації ЗОШ №2 – 3 242 00 грн.;

- капітальний ремонт пожежної сигналізації Луківської ЗОШ, Нововороб’ївського НВК та Українківської ЗОШ – 6 335 82грн.;

- обладнання для їдальні ЗОШ №6 – 20 000 грн.;

- металопластикові вікна ЗОШ №6 – 30 000 грн.;

- відеоспостереження на шкільному стадіоні Малинівського НВК –                     50 000грн.;

- благоустрій території біля ДНЗ № 1 – 91 561грн.;

- електром’ясорубки для ДНЗ №7 та ДНЗ №9 – 31 800грн.;

- телевізор, ноутбук, інтерактивна дошка для МЗНВК «Школа-ліцей №1» - 77 950 грн.;

- автобус для підвезення учнів та вчителів – 1 295 000 грн.

Завершується реконструкція навчального корпусу «Школа-ліцей №1» на суму  5 224 852 грн., з них – співфінансування з місцевого бюджету 380 539 грн.

2. За  рахунок коштів соціально-економічного розвитку з державного бюджету:

- капітальний ремонт коридорів Луківської ЗОШ – 600 186 грн.;

- капітальний ремонт ігрового майданчика на території Луківської ЗОШ – 500 000 грн.

3. За  рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної та доступної освіти «Нова українська школа»:

- засоби навчання та обладнання – 315 794 грн., співфінансування –                35 090грн.;

- сучасні меблі – 429 799 грн., співфінансування – 47 760 грн.;

- комп’ютерне обладнання – 569 271 грн., співфінансування – 63 260 грн.

Управлінням оголошено конкурс на закупівлю меблів, обладнання та засобів навчання.

Планово продовжується процес завезення підручників для учнів за рахунок державного бюджету.

Із 32 закладів освіти 23 мають автономне опалення, 3 підключені до централізованої системи. На газу – 5 котелень,  ЦДЮТ опалюється побутовим газовим котлом, на твердому паливі – 11 котелень. МЗНВК №1, ЗОШ №2, ДЮСШ, ЦНТТ опалюється інвестором «Енергія тепла», ЗОШ №3, ЗОШ №4, ДНЗ №5 опалюється інвестором «Малин тепло», Гранітнянська ЗОШ, Малинівський та Недашківський НВК – ФОП Нікітчук О.В.

На об’єктах котелень інвесторів «Енергія тепла» та «Малин тепло» проводяться поточні роботи по підготовці обладнання та мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр., вирішується питання щодо продовження надання послуг з постачання тепла інвестором ФОП Нікітчук О.В. Відомчі газові котельні управління забезпечує паливом ТОВ «Екотехноінвест» за ціною 9000 за м.куб. Твердопаливні котельні ДНЗ №1 та ДНЗ №3 забезпечено  дровами та вугіллям відповідно на 100% та 70%. Продовжується процес забезпечення паливом котелень сільських освітніх закладів. Борги за використану теплову енергію, газ та тверде паливо відсутні.

У ході підготовки до роботи в осінньо-зимовий період заплановано виконання заходів по повірці технологічного обладнання котелень, навчання обслуговуючого персоналу, перезарядка вогнегасників в термін до 01.10.2021р.

У період з 16.08.2021р. по 20.08.2021р. комісійно управлінням спільно з представниками РВ УДСНС України в Житомирській області та Малинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області заплановано огляд навчальних закладів громади щодо готовності до нового навчального року. У всіх ЗЗСО та ЗДО планується проведення забору води для моніторингових досліджень якості питної води на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 як по хімічних, так і мікробіологічних показниках. Управлінням надано  рекомендації щодо організації роботи закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2021-2022 навчальному році в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19).

З метою організації харчування у закладах загальної середньої освіти громади укладено договори з організаторами харчування, якими передбачено пільгове харчування учнів початкових класів та соціально-незахищених категорій.

Враховуючи те, що харчоблоки шкільних їдалень не функціонували під час карантину, управлінням звернуто увагу організаторів харчування  на вжиття дієвих заходів щодо підготовки харчоблоків в термін  до 30.08.2021р. для організованого процесу харчування з дотриманням санітарних норм і правил.

Розширена колегія за участю керівників навчальних закладів, Держпродспоживслужби, організаторів харчування запланована на 26.08.2021 року.

Разом з тим, протягом серпня місяця на контролі управління залишаються важливі питання щодо вжиття керівниками вичерпних заходів:

- приведення у належний санітарно-технічний стан приміщень господарського призначення, джерел водопостачання;

- стовідсоткове залучення дітей  п’ятирічного віку до здобуття  різних форм дошкільної освіти;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, які потребують корекції фізичного розвитку;

- розроблення комплексу заходів щодо негайного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, особливу увагу звернути на електробезпеку, протипожежний стан;

- завершення ремонту котелень та підготовка мереж до функціонування в осінньо-зимовий період.

Початок 2021-2022 навчального року у ЗО розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в місті 01 вересня 2021 року.

Розглянувши інформацію начальника відділу освіти Миколи ШЕРЕНКА, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію  начальника відділу освіти Миколи ШЕРЕНКА про підготовку навчальних закладів громади до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період взяти до відома (інформація про хід виконання  додається).

- Управлінню освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради забезпечити фінансування першочергових заходів для організованого початку нового 2021-2022 навчального року, виходячи з Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти міста в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Перший заступник міського голови                           Леонід МАРТИНЕНКО

Ірина КОПИЛО

Віталій ЛУКАШЕНКО

Михайло ПАРФІНЕНКО

Віталій КОРОБЕЙНИК