УКРАЇНА

- МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н Я

- малинської МІСЬКОЇ ради

(27-а сесія сьомого скликання)

від 16 грудня 2016 №173

Про затвердження

Програми    співфінансування         капітального ремонту

житлового фонду

у м. Малині на 2017-2019 роки

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення участі власників квартир (квартиронаймачів) у співфінансуванні капітального ремонту житлового фонду, що проводяться у багатоквартирних житлових будинках у м. Малині, міська рада

В И Р І Ш И ЛА :

- Затвердити Програму  співфінансування капітального ремонту житлового фонду у м. Малині на 2017-2019рр. (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Піковського П.В.

Міський голова                                                                         О.Г.Шостак

Піковський П.В.

Осадча Л.А.

Кучевська Л.В.

Додаток

до рішення  міської ради

від 16.12.2016 №173

ПРОГРАМА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ   ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА МАЛИНА

на 2017 - 2019 роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Загальна характеристика житлового фонду міста Малина.

2.1. Стан житлового фонду.

2.2. Внутрішньобудинкові мережі.

2.3. Ліфтове господарство житлового фонду.

Розділ 3. Мета програми.

Розділ 4. Завдання програми.

Розділ 5. Етапи виконання програми.

Розділ 6. Фінансування та механізм реалізації програми.

6.1. Реалізація заходів програми без  співфінансування

залученими коштами співвласників будинку

6.2 Розмір дольової участі у капітальному ремонті

6.3 Порядок реалізації програми

6.4 Порядок дольової участі у капітальному ремонті

Розділ 7. Заплановані дії для реалізації Програми

Розділ 8. Очікувані результати.

1. Загальні  положення

Програма капітального ремонту  житлового фонду  м. Малина розроблена відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від  імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, систематичне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до занедбаного стану житла в місті. З цієї причини провалена також державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого майна (частка приватизованого житлового фонду у м. Малині  складає 90 відсотки). Впровадження заходів з реформування у житлово-комунальній сфері виявляє деякі проблеми, одна з яких - проведення приватизації державного та комунального житлового фонду без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла, тощо. Як наслідок – власниками квартир здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони перебувають  у стані очікування фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі, проведення капітального ремонту свого будинку.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок, як цілісний комплекс, разом з прибудинковою територією  знаходиться у комунальній власності територіальної громади.

Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через комунальні підприємства.  Кількість і якість комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, не завжди відповідають вимогам. Тим часом, витрати на утримання житлового фонду  періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста.  Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному, ні у місцевому бюджетах.

Для кращого задоволення потреб власників житла щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків пропонується створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків у нашому місті на умовах співфінансування.

Залучення коштів власників житла  не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Економічна доцільність стає головною при прийнятті рішення щодо порядку утримання  житлового будинку, його реконструкції, капітального ремонту чи зносу або будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

- утеплення та облицювання зовнішніх стін;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів;

- будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

- забезпечення протипожежних заходів;

- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

- заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів.

2.  Загальна характеристика житлового фонду міста Малина

Загальна кількість об’єктів житлового фонду міста Малина нараховує             130 багатоповерхових та садибного типу будинків (міської комунальної власності, кооперативної власності та відомчої належності).

Комунальними підприємствами ВК ЖРЕП, ТОВ «Малин Енергоінвест»  обслуговується 124 житлових будинків, загальною площею  132278,98 тис. кв. м. З них:

9-ти і вище поверхових  - 5 будинків;

5- поверхових  -  34 будинки;

4- поверхових та нижче - 86 будинків.

2.1. Стан житлового фонду

##### Переважна більшість будинків нашого міста  здані в експлуатацію  в  70-80-х роках минулого століття. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення заходів щодо своєчасного капітального ремонту та реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків.

Крім того 49 будинків визнано ветхими, 7 - аварійними, що становить 45% від загальної кількості будинків.

Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, що спричиняє їх промерзання та  замокання. Так як більшість панельних житлових будинків 9-т поверхові, то герметизація міжпанельних швів потребує спеціалізованої  техніки та великої затрати часу.

Більше 40 житлових  будинків 2-5 - поверхової забудови  потребують капітального ремонту фасадів.

2.2. Внутрішньобудинкові мережі

Системою водопостачання та водовідведення обладнано 205641,98 тис. кв.м. житла, централізованого опалення  106923,38 тис. кв.м. В незадовільному стані знаходиться третина внутрішньо-будинкових систем.

2.3. Ліфтове господарство житлового фонду

7 житлових будинки обладнані ліфтами. Із наявної кількості  18-ти ліфтів на даний час 13 ліфтів відпрацювали свій гарантійний термін експлуатації.

3. Мета Програми

З метою покращення стану житлового фонду міста Програмою передбачено забезпечити  виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2017-2019 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у житлових будинках, проведення модернізації житлового фонду.

Основні цілі впровадження Програми:

- проведення капітальних ремонтів житлових  будинків, які перебувають в управлінні житлово-експлуатаційних підприємств  м. Малина, за рахунок коштів співфінансування співвласників, комунальних підприємств та  міського бюджету;

- стимулювання  активності співвласників будинків у напрямку покращення стану житлового фонду у місті;

- створення сприятливих умов для збереження житлового фонду міста через проведення консультацій серед співвласників багатоквартирних будинків.

4. Завдання Програми

Своєчасний капітальний ремонт житлових будинків, конструктивних елементів та систем. Покращення технічного стану житлового фонду. Зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співфінансування з бюджетів різних рівнів та залучення коштів самих об’єднань у капітальних ремонтах будинків, покращення їх експлуатаційних характеристик.

Утримання у належному стані об’єктів житлового фонду міста потребує впровадження також комплексних заходів:

- з капітального ремонту мереж холодного водопостачання, опалення і каналізації та електропостачання;

- енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

- покращення техніко-економічних показників житлових будинків, технічне переоснащення, встановлення засобів обліку води та теплової енергії;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлових будинків;

- капітальний ремонт фасадів.

5. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2017-2019 роки, з врахуванням необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення її першочергових  заходів. Таблична форма Програми приведена в додатках  1, 4.

6. Фінансування та механізми реалізації Програми

Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету в межах фінансових можливостей, а також за рахунок залучених коштів співвласників будинків, інших джерел, що не суперечать нормам чинного законодавства.

Механізми реалізації спрямовуються на демонополізацію житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв,  покращення  рівня комфорту проживання мешканців міста.

Розділ 6.2. "Розмір дольової участі у капітальному ремонті"

Протягом терміну дії Програми (2017 - 2019 роки) встановлюється схема співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків (в тому числі кооперативних), що перебувають в управлінні комунальних підприємств міста:

| Платники | Роки впровадження |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| Міський бюджет, % |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| Співвласники квартир |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку, % |  |  |  |  |  |  |  |

У випадку, коли вартість матеріалів для капітального ремонту, яка визначена кошторисною документацією, становить менше ніж передбачувана частка співфінансування співвласниками будинку (менше 60 відсотків у відповідних роках), тоді процент співфінансування може бути зменшений до суми вартості будівельних матеріалів, визначених документацією.

6.3 «Порядок реалізації програми співфінансування залученими коштами співвласників будинку»

Управитель будинку повідомляє управління житлово-комунального господарства про наміри співвласників будинку щодо  проведення капітального ремонту відповідно до програми. Організатором зборів мешканців будинку, який визначений учасником Програми,  виступає балансоутримувач будинку та управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради.

На збори запрошуються:

– власники всіх квартир будинку, якщо капітальний ремонт стосується будинку в цілому;

– власники нежитлових приміщень цього будинку;

- підрядник (якщо такий вже визначений на час проведення зборів);

– інші зацікавлені особи.

Початком участі у Програмі є подача ініціативною групою ( не менше трьох осіб) протоколу загальних зборів  співвласників, підписаного не менш як 2/3  уповноважених співвласників квартир багатоквартирного будинку (під’їзду у будинку). Протоколом   підтверджується згода стати учасником реалізації заходів  Програми, пріоритетність зазначених співвласниками ремонтних робіт та їх орієнтовна вартість,  попередньо визначена спільно з житлово-експлуатаційним підприємством.

При підрахунку голосів враховуються як голоси, подані під час зборів співвласників, так і голоси уповноважених співвласників багатоквартирного будинку, які проголосували під час проведення письмового опитування. Письмове опитування співвласників проводиться протягом  20 календарних днів з дати проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом цього часу необхідна кількість голосів “за” не набрана, рішення вважаються неприйнятими.

В разі згоди власників на проведення робіт на умовах співфінансування (коли учасники загальних зборів простою більшістю голосів приймають позитивне рішення), серед співвласників будинку обирається уповноважений представник мешканців житлового будинку (під’їзду) або старший по будинку, відомості про що вносяться до протоколу зборів. Протокол зборів складається у двох примірниках. Один його примірник передається до управління житлово-комунального господарства виконкому Малинської  міської ради, інший зберігається в уповноваженого представника мешканців житлового будинку.

У разі незгоди власників на проведення робіт на запропонованих умовах співфінансування (коли учасники зборів простою більшістю голосів приймають негативне рішення), відомості про це вносяться до протоколу зборів. Такий протокол зборів складається в одному примірнику та передається до управління житлово-комунального господарства виконкому Малинської міської ради.

6.4 Порядок  дольової  участі у капітальному ремонті

Кошти з власників будинку збираються уповноваженим ними представником та перераховуються на рахунок  Підрядника в повному обсязі суми співфінансування, вказаної в протоколі зборів, після укладення відповідного договору,  перед початком робіт в якості авансового платежу.

На капітальний ремонт можуть бути використані кошти, передбачені в тарифі на поточний ремонт будинку (під’їзду) за умови наявності невикористаних коштів, передбачених на цю послугу, та надання відповідної протокольної згоди співвласників та управителя будинку. При цьому сума таких коштів враховується як частка необхідного співфінансування.

Приймання виконаних робіт з капітального ремонту  згідно з умовами договору (угоди) здійснюється всіма сторонами із залученням осіб, що здійснюють технічний та авторський нагляд за відповідними роботами (у разі виникнення необхідності та наявності встановленої законодавством норми).

7. Заплановані дії для реалізації Програми

7.1. Для успішної реалізації Програми мають бути виконані такі заходи:

7.1.1. Популяризація Програми серед мешканців через житлово-експлуатаційні  підприємства та засоби масової інформації.

7.1.2. Відпрацювання механізму роботи Програми, усунення недоліків та внесення  при потребі  необхідних змін.

7.1.3. Прийом звернень від мешканців та формування переліку будинків, які потребують ремонту на умовах співфінансування.

7.1.4. Хід реалізації Програми висвітлюється для громадськості з метою

заохочення мешканців та популяризації механізму співфінансування.

8. Очікувані результати

Для громади міста:

- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- раціональне використання площ загального користування,               нежитлових приміщень будинку, залучення власників нежитлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

- соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності  фактичного співвласника житлового будинку;

- покращення стану житлового фонду, мотивація для громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

- розбудова інституційного потенціалу міста;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

Секретар міської ради                                                       Д.В. Кисельчук

Додаток № 1 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Ресурсне забезпечення Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Малина на 2017-2019 роки

5000,00 тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | IІІ |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 1000,00 | 1500,00 | 2500,00 | 5000,00 |
| співвласники квартир (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційні підприємства | Розмір дольової участі відповідно до розділу 6.2 Програми |  |  |  |

Додаток № 2 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Напрями діяльності та заходи міської цільової  Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Малин на 2017-2019 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінан-сування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту на умовах спів- фінансування в 9 будинках на рік) | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела | І етап: 2017р. 500,00 ІІ етап: 2018р. 700,00 ІІІ етап: 2019р. 1300,00 Всього: 2500,00 | Покращення технічних характеристик Покрівель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, відмосток (потреба по панельних будинках – 4 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017р. 100,00 ІІ етап: 2018р. 130,00 ІІІ етап: 2019р. 150,00 Всього: 380,00 | Покращення технічних характеристик основних елементів будинків, фасадів |
| 3 | Організація виконання робіт відповідно до БНіП та технічний нагляд за будівництвом | Проектні роботи на об’єкти капремонту | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2017р. 40,00 ІІ етап: 2018 р 50,00 ІІІ етап: 2019р. 60,00 Всього: 150,00 | Основа для початку ремонтних робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Покращення технічних характеристик будинків | Виконання необхідних робіт з усунення аварійних ситуацій елементів житлових будинків (тріщин, аварійних парапетів, зруйнованих балконів неприватизованих квартир, фрагментів стін, що загрожують обвалом) | 2017-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет , інші джерела | І етап: 2017 р. 60,00 ІІ етап: 2018 р 60,00 ІІІ етап: 2019р. 60,00 Всього: 180,00 | Усунення дефектів конструктив- них елементів |
| 5 | Обґрунтування для складання кошторисів на капремонт ліфтів | Позачергові технічні огляди | 2017-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2017 р. 10,00 ІІ етап: 2018 р 20,00 ІІІ етап: 2019р. 20,00 Всього: 50,00 | Висновки щодо термінів служби ліфтів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів | 2017-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017 р. 100,00 ІІ етап: 2018 р 140,00 ІІІ етап: 2019р. 200,00 Всього: 340,00 | Продовжений термін експлуатації ліфтів |
| 7 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання, каналізації на умовах співфінансування ( потреба по 10-20 будинків на рік), встановлення лічильників,перетворювачів частоти, ліквідація загальнобудинкових обліків електроенергії | 2017-2019 | Департамент ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017 р. 240,00 ІІ етап: 2018 р 420,00 ІІІ етап: 2019р. 740,00 Всього: 1370,00 | Якісне надання житлово- комунальних послуг |

Секретар міської ради                                                                                                      Д.В. Кисельчук