УКРАЇНА

- МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н Я

- малинської МІСЬКОЇ ради

(44-а сесія сьомого скликання)

від 06 жовтня 2017 року №155

Про внесення змін до Програми

капітального ремонту

житлового фонду у м. Малині на 2017-2019рр

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного утримання житлового фонду міста  Малина, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Внести зміни до Програми  капітального ремонту житлового фонду у  м. Малині на 2017-2019рр.:

1.1. Абзац 2 розділу 3 доповнити пунктом наступного змісту:

- «проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання з встановленням загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії та централізованого водопостачання»;

1.2.Внести зміни до обсягів фінансування   Програми  капітального ремонту житлового фонду у  м. Малині на 2017-2019рр. та викласти додатки №1, №2 до програми  в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Піковського П.В.

Міський голова                                                                         О.Г.Шостак

Піковський П.В.

Осадча Л.А.

Кучевська Л.В.

Додаток № 1 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Ресурсне забезпечення Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Малина на 2017-2019 роки

8000,00 тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | IІІ |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет,тис.грн | 2000,00 | 2500,00 | 3500,00 | 8000,00 |
| співвласники квартир (нежитлових приміщень) багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційні підприємства | Розмір дольової участі відповідно до розділу 6.2 Програми |  |  |  |

Додаток № 2 до Програми

капітального ремонту

житлового фонду

Напрями діяльності та заходи міської  Програми

капітального ремонту житлового фонду м. Малин на 2017-2019 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінан-сування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків (потреба у виконанні ремонтів ( в т.ч. на умовах спів- фінансування) в 9 будинках на рік) | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, інші джерела | І етап: 2017р. 500,00 ІІ етап: 2018р. 700,00 ІІІ етап: 2019р. 1300,00 Всього: 2500,00 | Покращення технічних характеристик Покрівель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, відмосток (потреба по панельних будинках – 4 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017р. 100,00 ІІ етап: 2018р. 130,00 ІІІ етап: 2019р. 150,00 Всього: 380,00 | Покращення технічних характеристик основних елементів будинків, фасадів |
| 3 | Організація виконання робіт відповідно до БНіП та технічний нагляд за будівництвом | Проектні роботи на об’єкти капремонту | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2017р. 40,00 ІІ етап: 2018 р 50,00 ІІІ етап: 2019р. 60,00 Всього: 150,00 | Основа для початку ремонтних робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Покращення технічних характеристик будинків | Виконання необхідних робіт з усунення аварійних ситуацій елементів житлових будинків (тріщин, аварійних парапетів, зруйнованих балконів неприватизованих квартир, фрагментів стін, що загрожують обвалом) | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет , інші джерела | І етап: 2017 р. 60,00 ІІ етап: 2018 р 60,00 ІІІ етап: 2019р. 60,00 Всього: 180,00 | Усунення дефектів конструктив- них елементів |
| 5 | Обґрунтування для складання кошторисів на капремонт ліфтів | Позачергові технічні огляди | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет | І етап: 2017 р. 10,00 ІІ етап: 2018 р 20,00 ІІІ етап: 2019р. 20,00 Всього: 50,00 | Висновки щодо термінів служби ліфтів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017 р. 100,00 ІІ етап: 2018 р 140,00 ІІІ етап: 2019р. 200,00 Всього: 340,00 | Продовжений термін експлуатації ліфтів |
| 7 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання, каналізації на умовах співфінансування ( потреба по 10-20 будинків на рік), встановлення лічильників,перетворювачів частоти, ліквідація загальнобудинкових обліків електроенергії | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет, інші джерела | І етап: 2017 р. 240,00 ІІ етап: 2018 р 420,00 ІІІ етап: 2019р. 740,00 Всього: 1370,00 | Якісне надання житлово- комунальних послуг |
| 8 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання з встановленням загально будинкових вузлів обліку теплової енергії та централізованого водопостачання | 2017-2019 | Управління ЖКГ | Міський бюджет, державний бюджет | І етап: 2017 р. 1000,00 ІІ етап: 2018 р 1000,00 ІІІ етап: 2019р. 1000,00 Всього: 3000,00 |  |

Секретар міської ради                                                                                                      О.М. Гордієнко