УКРАЇНА

- МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н я

- малинської МІСЬКОЇ ради

(вісімдесят четверта сесія сьомого скликання)

від 04 грудня 2019 року №162

Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовища м. Малина

на період 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою забезпечення реалізації комплексу природоохоронних заходів у  м. Малині, міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

- Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища м. Малина на 2020 – 2022 роки (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Петра ПІКОВСЬКОГО.

Секретар міської ради                                                        Олександр ГОРДІЄНКО

Петро ПІКОВСЬКИЙ

Михайло ПАРФІНЕНКО

Леся КУЧЕВСЬКА

Додаток до рішення

84-ої сесії 7-го скликання

від 04.12.2019  № 162

Програма

охорони навколишнього природного середовища м. Малина

на період  2020 – 2022рр.

- Загальні відомості

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення - невід’ємна умова сталого розвитку населеного пункту, тому в місті повинна здійснюватись політика, спрямована на досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, на забезпечення раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів

- Мета і завдання програми.

Програма розроблена з метою реалізації державної політики

України в галузі довкілля, проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту життя і здоров’я мешканців міста від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

Екологічна ситуація на території міста Малина характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують вирішення:

    - Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населенням у посадках, вільних від забудови та інших місцях є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси міста і здоров’я людей.

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території міста є організація робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

    - Стан озеленення на території міста потребує подальшого розширення та коригування.

Розвиток зеленого господарства міста виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон, паркових насаджень, скверів, фруктових садів на присадибних ділянках та прибудинкових територіях малоповерхової забудови.

Актуальним аспектом сьогодення є забезпечення догляду зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових масивів, вздовж вулиць і доріг міста.

    - Основні завдання Програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території міста, основними завданнями програми є охорона навколишнього природного середовища, пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

- Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод.

- Покращення санітарно-екологічного та гідрологічного стану водних об’єктів.

- Формування безпечних умов для життя і здоров’я населення.

- Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

- Охорона земель і ґрунтів від водної ерозії та інших видів деградації.

- Озеленення та благоустрій території міста.

- Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

    - Основні напрямки реалізації Програми

Основними напрямками реалізації програми є:

  - забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

  - створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів;

  - ремонту гідротехнічної споруди Малинського водосховища для забезпечення населення міста питною водою;

  - ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин;

  - покращення водопостачання та якість питної води;

  - ліквідація аварійних витоків нечистот;

  - рекультивація порушених земель;

  - покращення озеленення території міста;

  - прибирання та утримання міського парку ім. Миклухо-Маклая (додаток3);

  - очистка ставків та ремонт гідротехнічних споруд у міському парку                ім. Миклухо-Маклая;

  - реконструкція з поліпшенням технічного стану  та благоустроєм водойм в м. Малині Житомирської обл. (додаток №2);

  - капітальний та поточний ремонт;

  - придбання сміттєзбиральної техніки та контейнерів (додаток №1).

  - розробка науково-біологічого обґрунтування (додаток №4);

  - вселення гідробіонтів до водосховища (зариблення) (додаток №5).

    - Фінансове забезпечення запровадження заходів Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах бюджетних призначень за рахунок коштів міського бюджету, коштів Державного, обласного бюджетів України, коштів обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів підприємств, відповідно до програм їх розвитку, зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків в тому числі фізичних осіб, за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Додаток №1

до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Малина на період 2020-2022рр.

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поводження з відходами | Проведення заходів щодо забезпечення екологічно-безпечного збирання (придбання контейнерів), перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування на території м. Малина | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Державний фонд ОНПС Міський бюджет | 200,0 20,0 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022рр. | Придбання сміттєвоза СБМ-304 з заднім навантаженням на шасі МАЗ-5340С2 об’єм 18м3 для вивезення побутових відходів та пластикових контейнерів з плоскою кришкою європейського стандарту EN 840, об’ємом 1100л. для розподільного збору відходів, що утворюються на території м. Малина | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Державний фонд ОНПС Міський бюджет | 2115,00 235,00 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій |
| ВСЬОГО: 2570,00 тис.грн. державний фонд ОНПС 2315,00тис. грн. міський бюджети 255,00 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Додаток №2

до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Малина на період 2020-2022рр.

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч. за роками | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022рр. | Реконструкція з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм в м. Малині Житомирської області | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Державний/ Обласний Фонд ОНПС Міський бюджет | 2 776,802 2 159,735 308,534 925,601 | Запропонована будівельна діяльність позитивно вплине на навколишнє середовище |
| ВСЬОГО: 6170,672 Державний/обласний фонд ОНПС 2 776,802 / 2 159,735 міський бюджет 308,534 / 925,601 |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток №3

до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Малина на період 2020-2022рр.

Охорона навколишнього природного середовища на період 2020-2022рр.

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022рр . | Утримання парку- пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення ім. Миклухо - Маклая | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 212,500 | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону. |
| ВСЬОГО: 212 500,0 міський бюджет 212 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток №4

до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Малина на період 2020-2022рр.

Охорона навколишнього природного середовища на період 2020-2022рр.

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022рр . | Розробка науково-біологічого обґрунтування | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 10,00тис. грн. | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону. |
| ВСЬОГО: 10,00 тис.грн. міський бюджет 10,00 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток №5

до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Малина на період 2020-2022рр.

Охорона навколишнього природного середовища на період 2020-2022рр.

| № з\п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022рр . | Вселення гідро біонтів до водосховища (зариблення | 2020 | Управління житлово-комунального господарства | Міський Бюджет Обласний Фонд ОНПС | 300,00грн | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення регіону. |
| ВСЬОГО: 300,00грн. міський бюджет 300,00грн. |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                        Олександр ГОРДІЄНКО