##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.05.2019 № 82

Про підготовку навчальних

закладів міста до нового

2019-2020 навчального року

З метою належної підготовки навчальних закладів міста до нового 2018-2019 навчального року, відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план підготовки навчальних закладів міста до нового 2019-2020 навчального року (додається).

- Залучити до ремонтних робіт приміщень освітніх закладів кошти, не заборонені чинним законодавством.

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету  міської ради в серпні місяці поточного року.

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови  Сніцаренко Л.А.

Міський голова 	  О.Г.Шостак

Сніцаренко Л.А.

Сивко С.І.

Парфіненко М.М.

Шеренок М.В.

Додаток

до рішення виконкому

№ 82 від 17.05.2019

План підготовки навчальних  закладів

до нового 2019-2020 навчального року

| № п/п | Назва установи | Види робіт | Відповідальний за виконання та термін | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | ЗНВК «Школа –ліцей №1» | Заміна покрівлі корпусу №2 (двохповерхового) | Відділ освіти, адміністрація закладу 2019рік | Міський бюджет (за умови фінансування) |
|  |  | Поточний ремонт системи опалення | Відділ освіти, адміністрація закладу 2019рік | Міський бюджет |
|  |  | Виконання санітарно-гігієнічних норм: - ремонт сан. вузлів - встановлення фонтанчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019. | Міський бюджет Залучені кошти |
|  |  | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень, спортивної зали та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
|  |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
|  |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 2.1 | Малинська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень, спортивної кімнати та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 2.2 |  | Поточний ремонт системи опалення в каб. №27 та каб. №26 | Адміністрація закладу До 15.07.2019 | Міський бюджет |
| 2.3 |  | Поточний ремонт електропроводки приміщення | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 2.4 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 2.5 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 3.1 | Малинська ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів | Реконструкція приміщень (заміна покрівлі, утеплення фасадів та горища) | Відділ освіти , адміністрація закладу до 01.09.2019 | Державний бюджет Міський бюджет (за умови фінансування) |
| 3.2 |  | Виконання заходів ПБ згідно приписів ДСНС | Відділ освіти , адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 3.3 |  | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень,спортивної кімнати та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 3.4 |  | Поточний ремонт системи опалення | Адміністрація закладу до 20.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 3.5 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 3.6 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019р | Міський бюджет |
| 4.1 | Малинська ЗОШ № 4 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень,спортивної зали та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 4.2 |  | Ремонт каналізаційної системи в шкільній їдальні | Відділ освіти Адміністрація закладу до 30.08.2019 | Міський бюджет |
| 4.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 4.4 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019р | Міський бюджет |
| 5.1 | Малинська ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень,спортивної зали та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 5.2 |  | Виконання заходів ПБ згідно приписів ДСНС | Відділ освіти , адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 5.3 |  | Поточний ремонт системи опалення | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 5.4 |  | Поточний ремонт спортивного залу | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет (за умови фінансування) |
| 5.6 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 5.7 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 5.8 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 6.1 | Малинська ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоків їдалень,спортивної кімнати та спортивних майданчиків | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет, Залучені кошти |
| 6.2 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 6.3 |  | Виконання заходів ПБ згідно приписів ДСНС | Відділ освіти , адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 6.4 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 6.5 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 7.1 | ДНЗ № 1 | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 7.2 |  | Будівництво автономної котельні на твердому паливі | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 7.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 7.4 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 8.1 | ЦРД «Сонечко» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 8.2 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 8.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 8.4 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 9.1 | ДНЗ№3 | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 9.2 |  | Поточний ремонт даху | Адміністрація закладу 17.07.2019 | Міський бюджет |
| 9.3 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 9.4 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 9.5 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 10.1 | ДНЗ № 4 «Калинонька» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 10.2 |  | Ремонт системи водовідливу та встановлення снігозатримувачів по периметру даху. | Адміністрація закладу. До 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 10.3 |  | Поточний ремонт системи опалення, водовідливів, вимощення | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 10.4 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 10.5 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 10.6 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 11.1 | ДНЗ №5 «Веселка» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 11.2 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 11.3 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 12.1 | ДНЗ № 6 «Теремок» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 12.2 |  | Частковий ремонт системи опалення в групі «Ромашка» | Адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 12.3 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 12.4 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 12.5 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 13.1 | ДНЗ № 7 «Ромашка» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 13.2 |  | Утеплення фасаду кутових кімнат приміщення | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет (за умови фінансування ) |
| 13.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 13.4 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 14.1 | ДНЗ № 8 «Ялинка» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 14.2 |  | Капітальний ремонт даху | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет (за умови фінансування) |
| 14.3 |  | Відновлення витяжки на харчоблоці | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 14.4 |  | Встановлення лічильників води 3-шт. | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 14.5 |  | Поточний ремонт складського приміщення для продуктів харчування | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 14.6 |  | Проведення капітального ремонту порогів та козирків корпусів №1,2. | Відділ освіти Адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 14.7 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 14.8 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 15.1 | ДНЗ № 9 «Золотий ключик» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пралень та ігрових майданчиків | Адміністрація закладу До 15.08 2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 15.2 |  | Ремонт даху овочесховища | Відділ освіти Адміністрація закладу до 30.08.2019 | Міський бюджет |
| 15.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 15.4 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 16.1 | Малинська ДЮСШ | Поточний ремонт спортивної зали, кабінетів,коридорів. | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 16.2 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 16.3 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 16.4 |  | Встановлення системи вентиляції в спортивній залі | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 17.1 | ММЦДЮТ | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів. | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 17.2 |  | Утеплення фасаду приміщення та улаштування вимощення | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет (за умови фінансування) |
| 17.3 |  | Перевірка опору заземлюючого пристрою | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 17.4 |  | Ремонт фасаду ЦДЮТ (фундамент, фарбування фасаду) | Адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 17.5 |  | Перезарядка вогнегасників | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.09.2019 | Міський бюджет |
| 17.6 |  | Перевірка технічного обладнання котельні | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |
| 18.1 | ММЦНТТ | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів. | Відділ освіти, адміністрація закладу до 15.08.2019 | Міський бюджет Залучені кошти |
| 18.2 |  | Поточний ремонт санвузла | Відділ освіти, адміністрація закладу до 01.10.2019 | Міський бюджет |

Керуюча справами виконавчого комітету                                      С.І.Сивко