**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

**Директор КП «Добробут»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.П.Пархоменко**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р.**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**по підготовці до роботи в осіннє-зимовий період**

**2020 – 2021 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид робіт | Термін виконання | Відповідальна особа | Орієнтована вартість робіт | Джерела фінансування |
| 1. | **Ремонт трубопроводу системи**  **водопостачання та водовідведення:**   * Гагаріна, 8 * Огієнка, 65 * Володимирська, 26В * ГМП, 12, 14, * Дорошок, 22, 33 * Партизанська, 8 * ГМП, 14 * Гагаріна, 17,15 | До  10.08.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 2. | **Поточний ремонт покрівель будинків житлового фонду :**   * Партизанська, 6 * Грушевського, 23, 36 * Огієнка, 32 * Лисенка, 4а * Огієнка, 71 * Дорошок, 22, 33 * Вінниченка, 84 | До  01.10.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 3. | **Ремонт оголовків димвентканалів житлових будинків**   * Соборна, 13 * Огієнка, 63 | До  01.10.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 4. | **Ревізія та ремонт електрообладнання ВРШ, РЩО**   * Гагаріна, 25 * ГМП, 12 * Огієнка, 63 | До  01.09.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 5. | **Ремонт та скління слухових**  **вікон дахів житлових будинків та продухів підвалів в разі потреби** | До  01.10.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 6. | **Ремонт вхідних дверей**  **під’їздів та підвалів будинків:**   * За необхідністю | До  01.09.17 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 7. | **Ревізія запірної арматури в будинках житлового фонду** | До  01.10.20 р. | Майстри |  | КП «Добробут» |
| 8. | **Частковий ремонт системи теплопостачання:**   * Гагаріна, 8 * Гагаріна, 17, 15 * Огієнка, 69 | До початку  Опалюваль-ного сезону | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |
| 9. | **Частковий ремонт системи зливової каналізації:**   * Гагаріна, 8 * ГМП, 17 * Володимирська, 28а | До  01.10.17 р. | Майстри |  | КП «Добробут»  При накопиченні коштів на рахунку будинку |

Заступник директора М.В.Ковальчук