УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

# ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 15.03.2019 .   № 71

Про проведення місячника  благоустрою

і поліпшення санітарного стану міста

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010  № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів»,  відповідно до Правил благоустрою території міста затверджених рішенням Малинської міської ради від 24.04.2008 р., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення чистоти і належного санітарного стану в м. Малині:

1. Провести з 20.03.2019 року по 20.04.2019 року місячник з  благоустрою і поліпшення санітарного стану міста із залученням підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, навчальних закладів та населення міста.

2.  Затвердити заходи по проведенню місячника санітарної очистки, благоустрою міста (додаток 1) .

3.  Закріпити вулиці міста та території прибирання за промисловими підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, торгівлі, підприємцями згідно додатку 2.

4. Забезпечити неухильне виконання Правил благоустрою території міста, забезпечення чистоти і належного санітарного стану в м. Малині, в частині здійснення благоустрою закріплених територій за затвердженими у  встановленому  порядку  проектами  та технологіями,  які  передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, прибирання і утримання дорожнього покриття, газонів, зелених насаджень тощо.

5. Забезпечити розміщення необхідної кількості контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів, утримувати їх в належному санітарно-технічному  стані,  згідно  із  санітарними  нормами  і  правилами з укладенням договорів про вивіз твердих побутових відходів зі спеціалізованим підприємством.

6. Уповноваженим посадовим особам виконавчого комітету на складання протоколів про адміністративні правопорушення проводити перевірку санітарного стану на закріплених територіях в місті з вжиттям відповідних заходів впливу відповідно до Правил благоустрою територій міста.

7. Комунальному підприємству «Екоресурс» на період проведення місячника приймати тверді побутові відходи на міському сміттєзвалищі  безкоштовно від населення при відсутності заборгованості та бюджетних установ при наявності договору на надання послуг з вивезення побутових відходів.

8. При недостатній кількості працівників комунальним підприємствам залучити громадян,  що зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на час проведенні місячника з благоустрою.

9. З метою впорядкування до належного стану територій закладів освіти (Шеренок М.В.) провести екологічні акції «За чисте довкілля» та «Посади дерево».

10. Відділу з організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету  забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

міського голови          	             П.В.Піковський

Проект погоджено:

| № | Дата | Підпис | П.І.П |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.03.2019 |  | Піковський П.В. |
| 2 | 15.03.2019 |  | Парфіненко М.М. |
| 3 | 15.03.2019 |  | Отюсько О.В. |
| 4 | 15.03.2019 |  | Сивко С.І. |

Головний розробник:

_________________ Л.В. Кучевська

Додаток  1

до розпорядження міського голови

від  15.03.2019. № 71

ЗАХОДИ

по проведенню місячника санітарної очистки та благоустрою міста

І етап

1. Приведення до  належного санітарного стану вулиць міста та закріплених територій. Поточний ремонт адмінприміщень, побілка та фарбування огорож, посадка дерев, оформлення квітників, клумб, газонів.

Підприємства, установи та організації

до 18.04.2019.

2. Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій, приватних, кооперативних та відомчих житлових будинків, поновлення вивісок назв вулиць.

ЖБК «Пролісок», ОСББ,

ВК ЖРЕП,

ТОВ «Малин Енергоінвест»

до  12.04.2019.

3. Виявлення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту.

КП «Малин»

до  12.04.2019.

4. Прибирання на міських кладовищах та прилеглих до них територіях (вивезення сміття, побілка та фарбування огорож, ремонт пам’ятників).

Упорядкування братських могил та могили матері Миклухо-Маклая.

КП ММРП «Скорбота»

до 12.04.2019.

5. Проведення робіт по санітарній очистці території парку  культури та відпочинку, фабричного парку, розкопок городища, ремонт, побілка та фарбування малих архітектурних форм, огорожі та дитячих ігрових майданчиків.

Школа-ліцей №1,  ЗОШ № 4,

ДНЗ «Малинський ПЛ»,

Малинський лісотехнічний коледж (за згодою),

КП «Екоресурс», відділ культури

до 12.04.2019.

6. Санітарна очистка та поточний ремонт споруд та обладнання стадіону.

КП «Екоресурс»

до  12.04.2019.

7.  Побілка, фарбування та впорядкування прилеглих територій:

- зі сторони с. Потіївки – фабрика банкнотного паперу БМД НБУ

- зі сторони Радомишля – Держлісгосп;

- зі сторони с. Українка – ТОВ «Юнігран»

- зі сторони с.Пиріжки –  ТОВ«Райагрошляхбуд»

- зі сторони с.Малинівка – лісгосп АПК

- зі сторони с.Слобідка – ТОВ «Квінта»

до 12.04.2019.

8. Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків.

Депутати міської ради,

ВК ЖРЕП, ТОВ «Малин Енергоінвест» ,

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

ІІ етап

1. Проведення ямкового ремонту асфальтного покриття вулиць, площ та тротуарів.

КП «Малин»

до 20.04.2019.

2. Поновлення дорожньої розмітки площ та вулиць.

КП «Малин»

до 20.04.2019.

3. Грейдерування та підсипка грунтових вулиць.

КП «Малин»

до 20.04.2019.

4. Ремонт підпірних стінок в центрі міста, у міському парку.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2019.

5. Побілка стовбурів дерев та бордюр по площі Соборній,                   Грушевського, Кривенчука, Кримського ( до ДНЗ №3), Н.Сосніної.

КП «Екоресурс» ,

КП «Малин»

до 20.04.2019.

6. Впорядкування квітників, клумб в центрі міста, круг ЖД вокзалу та міських парках.

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

7. Впорядкування клумб біля пам’ятника Т.Г. Шевченка та пам’ятного знаку сім’ї Сосніних.

ЗОШ №3 (за згодою)

до 20.04.2019.

8. Фарбування торгових кіосків, магазинів та наведення біля них належного санітарного стану,оформлення квітників, клумб, газонів.

Власники споруд

до 20.04.2019.

9. Поновлення надписів на бюстах Алеї Героїв, Меморіалі, братських могилах, Кургані Слави в міському парку та інших пам’ятних знаках, які перебувають на балансі комунальних підприємств.

КП ММРП «Скорбота»,

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

10. Фарбування і побілка малих архітектурних форм, господарських приміщень та бордюр у міському парку, фабричному парку.

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

11. Поточний ремонт танцювального майданчика, дитячого майданчика в парку культури та відпочинку.

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

12. Ремонт та заміна дорожніх знаків.

КП «Малин»

до 20.04.2019.

13. Ремонт та фарбування лав для сидіння в міському парку, фабричному парку.

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

14. Підготовка до роботи фонтану у міському парку.

КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

15. Впорядкування квітників, клумб, газонів біля Меморіалу, Алеї Героїв, пам’ятників воїнів-афганцям, підсів трави, висадка квітів.

Громадські організації, КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

16. Прибирання території біля Кургану Слави, ремонт покриття Кургану Слави з дерну.

Депутати міської ради, КП «Екоресурс»

до 20.04.2019.

17. Прибирання об’єктів та прилеглих території, які пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

ТОВ «Малин Енергоінвест»

до 20.04.2019.

Начальник управління  ЖКГ                                                     Л.В. Кучевська