##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від_23.05.2018  №  87_

Про підготовку навчальних

закладів міста до нового

2018-2019 навчального року

З метою належної підготовки навчальних закладів міста до нового 2018-2019 навчального року, відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

- Затвердити план підготовки навчальних закладів міста до нового 2018-2019 навчального року (додаток 1).

- Залучити до ремонтних робіт приміщень освітніх закладів кошти від підприємств-шефів, організацій та установ.

- Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету  міської ради в серпні місяці поточного року.

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови  Сніцаренко Л.А.

Міський голова 	  О.Г.Шостак

Сніцаренко Л.А.

Сивко С.І.

Парфіненко М.М.

Шеренок М.В.

Додаток 1

до рішення виконкому

№  87 від 23.05.2018

План підготовки навчальних  закладів

до нового 2018-2019 навчального року

| № п/п | Назва установи | Види робіт | Відповідальний за виконання та термін | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1.1 | ЗНВК «Школа –ліцей № 1 | Заміна вікон та дверей на металопластикові | Адміністрація закладу Відділ освіти | Державний бюджет Міський бюджет (за наяв. коштів) |
| - 1.2 |  | Капітальний ремонт даху математичного корпусу | Адміністрація закладу Відділ освіти | Державний бюджет Міський бюджет (за наяв. коштів) |
|  |  | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
|  |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 2.1 | ЗОШ № 2 | Поточний ремонт підлоги коридору І поверху | Адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 2.2 |  | Поточний ремонт системи опалення | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 2.3 |  | Придбання планшетів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 2.4 |  | Придбання контейнера для сміття | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
|  |  | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
|  |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 3.1 | ЗОШ № 3 | Поточний ремонт коридору | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 3.2 |  | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 3.3 |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 4.1. | ЗОШ № 4 | Поточний ремонт системи опалення | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 4.2 |  | Заміна вікон і дверей на металопластикові | Відділ освіти, адміністрація закладу | Державний бюджет Міський бюджет (за наяв. коштів) |
| 4.3 |  | Поточний ремонт системи водовідведення харчоблоку | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 4.4 |  | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 4.5 |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 5.1 | ЗОШ № 5 | Капітальний ремонт даху | Відділ освіти, адміністрація закладу | Державний бюджет Міський бюджет (за наяв. коштів) |
| 5.2 |  | Поточний ремонт спортивного залу | Відділ освіти, адміністрація закладу | Міський бюджет |
| 5.3 |  | Поточний ремонт підлоги спортивного залу | Відділ освіти, адміністрація закладу | Державний бюджет |
| 5.4 |  | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 5.5 |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 6.1 | ЗОШ №6 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 6.2 |  | Поточний ремонт класів, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 7.1 | ЗДО № 1 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 7.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 8.1 | ЗЗЗЗЗЗДОЗДОЗДО № 2Дд ЦРД № 2 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 8.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 8.3 |  | Придбання металопластикових балконних вікон | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 9.1 | ЗДО№3 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 9.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 9.3 |  | Поточний ремонт системи опалення | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 10.1 | ЗДО № 4 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 10.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 10.3 |  | Поточний ремонт водовідливу | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 10.4 |  | Поточний ремонт улаштування вимощування | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 11.1 | ЗДО №5 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 11.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 12.1 | ЗДО № 6 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 12.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 12.3 |  | Поточний ремонт частини покрівлі | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 13.1 | ЗДО № 7 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 13.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 14.1 | ЗДО № 8 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 14.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 14.3 |  | Поточний ремонт ганків | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 15.1 | ЗДО № 9 | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 15.2 |  | Поточний ремонт груп, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 16.1 | Малинська ДЮСШ | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 16.2 |  | Поточний ремонт кімнат, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 16.3 |  | Поточний ремонт системи вентиляції спортзалу | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 17.1 | ММЦДЮТ | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 17.2 |  | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |
| 17.3 |  | Поточний ремонт по утепленню горища | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет |
| 18.1 | ММЦНТТ | Придбання контейнерів для сміття | Відділ освіти | Міський бюджет |
| 18.2 |  | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів | Адміністрація закладу Відділ освіти | Міський бюджет Залучені кошти |

Керуюча справами виконавчого комітету                                      С.І.Сивко