##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 .03.2021  №108

Про проведення місячника  благоустрою

і поліпшення санітарного стану

Малинської міської територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

з метою забезпечення чистоти і належного санітарного стану на території Малинської міської територіальної громади:

1. Провести з 24.03.2021 року по 24.04.2021 року місячник благоустрою і поліпшення санітарного стану із залученням підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, навчальних закладів та населення Малинської міської територіальної громади.

2. Затвердити заходи по проведенню місячника  благоустрою і поліпшення санітарного стану Малинської міської територіальної громади згідно додатку 1.

3. Підприємствам, організаціям і установам  незалежно від форм власності, навчальним закладам та населенню Малинської міської територіальної громади

забезпечити неухильне виконання Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального  розвитку,будівництва  та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310, при здійсненні благоустрою закріплених територій, що передбачає забезпечення естетики і дизайну території, прибирання і утримання дорожнього покриття, газонів, зелених насаджень тощо.

4. КП «Екоресурс» Малинської міської ради Житомирської області забезпечити розміщення необхідної кількості контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів, утримувати їх в належному санітарно-технічному  стані,  згідно  із  санітарними  нормами  і  правилами з укладенням договорів про вивіз твердих побутових відходів.

5. Уповноваженим посадовим особам виконавчого комітету на складання протоколів про адміністративні правопорушення проводити перевірку санітарного стану на закріплених територіях з вжиттям відповідних заходів впливу відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту.

6. Комунальному підприємству «Екоресурс», на період проведення місячника, приймати тверді побутові відходи на міському сміттєзвалищі  безкоштовно.

7. На час проведення місячника благоустрою комунальним підприємствам, при недостатній кількості працівників, залучити громадян,  що зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні.

8. За кожною вулицею Малинської міської територіальної громади закріпити працівників виконавчого комітету, його структурних підрозділів, старост та діловодів сіл, селища для координації та здійснення контролю за виконанням заходів по проведенню місячника  благоустрою згідно додатку 2.

9. Рекомендувати депутатам Малинської міської ради сприяти  в проведенні місячника благоустрою по закріплених за ними округах.

10. Управлінню  освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету (Коробейник В.В.)  з метою впорядкування належного стану територій закладів освіти провести екологічні акції «За чисте довкілля» та «Посади дерево».

11. Відділу з організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету  забезпечити оприлюднення даного розпорядження в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Леоніда МАРТИНЕНКА.

Міський голова                                                                  Олександр СИТАЙЛО

Леонід МАРТИНЕНКО

Ірина КОПИЛО

Михайло ПАРФІНЕНКО

Леся КУЧЕВСЬКА

Додаток  1

до рішення  виконкому

від 24.03.2021. №108

ЗАХОДИ

по проведенню місячника благоустрою і поліпшення санітарного стану Малинської міської територіальної громади

1. Приведення до  належного санітарного стану вулиць міста та закріплених територій. Поточний ремонт адмінприміщень, побілка та фарбування огорож, посадка дерев, оформлення квітників, клумб, газонів.

Підприємства, установи та організації

до 16 .04.2021.

2. Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій, приватних, кооперативних та відомчих житлових будинків, поновлення вивісок назв вулиць.

ЖБК «Пролісок», ОСББ,

КП «Добробут»,

ТОВ «Малин Енергоінвест»

до  12.04.2021.

3. Виявлення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту.

КП «Малин»

до  12.04.2021.

4. Прибирання на кладовищах та прилеглих до них територіях (вивезення сміття, побілка та фарбування огорож, ремонт пам’ятників).

Упорядкування братських могил та могили матері Миклухо-Маклая.

КП ММРП «Скорбота»

до 12.04.2021.

5. Проведення робіт по санітарній очистці території парку  культури та відпочинку, фабричного парку, ремонт, побілка та фарбування малих архітектурних форм, огорожі та дитячих ігрових майданчиків.

Школа-ліцей №1,  ЗОШ № 4,

ДНЗ «Малинський ПЛ»,

Малинський лісотехнічний коледж (за згодою),

КП «Екоресурс», відділ культури

до  12.04.2021.

6. Санітарна очистка та поточний ремонт споруд та обладнання стадіону.

КП «Екоресурс»

до  12.04.2021.

7.  Побілка, фарбування та впорядкування прилеглих територій:

- зі сторони с. Потіївки – фабрика банкнотного паперу БМД НБУ

- зі сторони м. Радомишля – Держлісгосп;

- зі сторони с. Українка – ТОВ «Юнігран»

- зі сторони с.Пиріжки –  ТОВ«Райагрошляхбуд»

- зі сторони с.Малинівка – лісгосп АПК

- зі сторони с.Слобідка – ТОВ «Квінта»

до 15.04.2021.

8. Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків.

Депутати міської ради,

КП «Добробут», ТОВ «Малин Енергоінвест» ,

КП «Екоресурс»

до 20.04.2021.

9. Проведення ямкового ремонту асфальтного покриття вулиць, площ та тротуарів.

КП «Малин»

до  20.04.2021.

10. Поновлення дорожньої розмітки площ та вулиць.

КП «Малин»

до  20.04.2021.

11. Грейдерування та підсипка грунтових вулиць.

КП «Малин»

до  20.04.2021.

12. Ремонт підпірних стінок у міському парку.

КП «Екоресурс»

до   20.04.2021.

13. Побілка стовбурів дерев та бордюр по площі Соборній,                   вул. Грушевського, Кривенчука, Кримського ( до ДНЗ №3), Н.Сосніної.

КП «Екоресурс» ,

КП «Малин»

до  20.04.2021.

14. Впорядкування квітників, клумб в центрі міста, круг ЖД вокзалу та в міських парках.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

15. Впорядкування клумб біля пам’ятника Т.Г. Шевченка та пам’ятного знаку сім’ї Сосніних.

ЗОШ №3 (за згодою)

до 20.04.2021.

16.  Впорядкування прилеглої території.

ДНЗ «Малинський ПЛ»,

Малинський лісотехнічний колледж

до 20.04.2021.

17. Фарбування торгових кіосків, магазинів та наведення біля них належного санітарного стану,оформлення квітників, клумб, газонів.

Власники споруд

до  20.04.2021.

18. Поновлення надписів на бюстах Алеї Героїв, Меморіалі, братських могилах, Кургані Слави в міському парку та інших пам’ятних знаках, які перебувають на балансі комунальних підприємств.

КП ММРП «Скорбота»,

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

19. Фарбування і побілка малих архітектурних форм, господарських приміщень та бордюр у міському парку, фабричному парку.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

20. Поточний ремонт танцювального майданчика, дитячого майданчика в парку культури та відпочинку.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

21. Ремонт та заміна дорожніх знаків.

КП «Малин»

до  20.04.2021.

22. Ремонт та фарбування лав для сидіння в міському парку, фабричному парку.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

23. Підготовка до роботи фонтану у міському парку.

КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

24. Впорядкування квітників, клумб, газонів біля Меморіалу, Алеї Героїв, пам’ятників воїнам-афганцям, підсів трави, висадка квітів.

Громадські організації, КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

25. Прибирання території біля Кургану Слави, ремонт покриття Кургану Слави з дерну.

Депутати міської ради, КП «Екоресурс»

до  20.04.2021.

26. Прибирання об’єктів та прилеглих території, які пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

ТОВ «Малин Енергоінвест»

до 20.04.2021.

Керуюча справами виконавчого комітету                                      Ірина КОПИЛО

Додаток  2

до рішення  виконкому

від  24.03.2021. №108

СПИСОК

працівників виконавчого комітету, його структурних підрозділів, старост та діловодів сіл, селища та перелік закріплених вулиць

| № п/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Закріплені по вулицям |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перший заступник міського голови | МАРТИНЕНКО Леонід Михайлович | вул. Суворова, вул.Лісна, пров. Лісний, вул. 1-А Лісна |
|  | заступник міського голови | ЛУКАШЕНКО Віталій Анатолійович | вул. Володимирська, вул.Чорноармійська, вул. Фабрична |
|  | заступник міського голови | ІВАНЕНКО Павло Миколайович | вул.Кримського, вул. Мояковського, вул. Сєдого, вул. Кармелюка,вул. Гастелло, вул. Панфілова |
|  | заступник міського голови | ГВОЗДЕЦЬКИЙ Віктор Федорович | вул. Неманихіна, вул. Гончарова, вул.Герцена, пров. Герцена |
|  | секретар міської ради | МАЙСТРЕНКО Василь Петрович | вул.Пилипа Орлика, вул. Шкільна, пров. Шкільний |
|  | керуюча справами виконкому міськради | КОПИЛО Ірина Анатоліївна | вул.Слобідська,вул.. Дібрівська, вул. Іршанська |
|  | радник міського голови | КИСЕЛЬЧУК Дмитрій Васильович | вул.Горького,вул.Корольова, вул. .Поліська ,вул.Народицька |
|  | начальник відділу економіки та інвестицій | ТЕРЕЩЕНКО Наталія Петрівна | вул. Огієнка |
|  | головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій | ДАНИЛЬЧЕНКО Марія Миколаївна | вул.Толстого, вул.Добролюва, вул.Автомобілістів |
|  | головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій | МАРТИНЕНКО Світлана Мефодіївна | вул.Партизанська ,пров. Партизанський |
|  | головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій | ОЛЕКСЮК Алла Миколаївна | вул. Барміна |
|  | начальник Центру надання адміністративних послуг | ФЕЩЕНКО Людмила Анатоліївна | вул. Набережна ,вул. Курчатова |
|  | адміністратор Центру надання адміністративних послуг | МИХАЙЛЕНКО Ірина Василівна | вул.Поліська, вул. Пирижківська |
|  | адміністратор Центру надання адміністративних послуг | РОГОЖИНА Катерина Вікторівна | вул.Гагаріна ,вул. Чернова-Мирутенка |
|  | адміністратор Центру надання адміністративних послуг | КОДОНЕНКО Ірина Робертівна | вул.Автомобілістів |
|  | адміністратор Центру надання адміністративних послуг | КОЛОМІЄЦЬ Ольга Михайлівна | вул.Щербакова, вул. Мічурина |
|  | начальник відділу документообігу, звернень громадян та контролю | ОТЮСЬКО Олена Василівна | вул. Володимирська |
|  | головний спеціаліст відділу документообігу, звернень громадян та контролю | КУРСА Наталія Василівна | вул. Н.Сосніної, вул. Винниченка від № 1 до буд . №34, пров.Винниченка |
|  | головний спеціаліст відділу документообігу, звернень громадян та контролю | ТРОХИМЧУК Сніжана Василівна | вул. 30-р. Перемоги |
|  | головний спеціаліст відділу документообігу, звернень громадян та контролю | ГРИЩЕНКО Ніна Олександрівна | вул.Грищенка, пров.1Грищенка, пров.2Грищенка |
|  | начальник юридичного відділу | ПАРФІНЕНКО Михайло Миколайович | вул. Бондарик, вул.Космонавтів, пров.Космонавтів |
|  | головний спеціаліст юридичного відділу | ТИМОШЕНКО Світлана Миколаївна | вул.Машинобудівників |
|  | головний спеціаліст юридичного відділу | ПАРШАКОВ Олександр В’ячеславович | вул.Танкистів Кантемирівців, пров. Танкістів Кантемирівців |
|  | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | ВИСОЧИНСЬКИЙ Андрій Борисович | пров.1Б.Хмельницького,пров.2 Б.Хмкльницького, вул.. Б.Хмельницького |
|  | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців | СОМ Світлана Володимирівна | вул. Дорошок |
|  | головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців | КОМАРЧУК Любов Василівна | вул.Машинобудівників |
|  | начальник відділу містобудування та земельних відносин | ВІЗІРЕНКО Олексій Володимирович | вул.Героїв підпілля, вул. Миру |
|  | головний спеціаліст відділу містобудування та земельних відносин | МЕРГУР’ЄВА Світлана Михайлівна | вул.Володимирська |
|  | головний спеціаліст відділу містобудування та земельних відносин | ДЕНЯЧЕНКО Анна Зосимівна | вул. Житомирська |
|  | головний спеціаліст відділу містобудування та земельних відносин | АВРАМЧУК Євгенія Валеріївна | вул. Чехова, пров. Чехова |
|  | начальник архівного відділу | РАДОК Неля Йосипівна | вул. Набережна |
|  | головний спеціаліст архівного відділу | ЧУШЕНКО Тетяна Анатоліївна | вул. Кутузова, пров. Кутузова |
|  | начальник служби у справах дітей | РОМАНЕНКО Світлана Людвигівна | вул.Огієнка, вул. Вишнева,вул. Зоряна |
|  | головний спеціаліст служби у справах дітей | СКУРАТІВСЬКА Жанна Михайлівна | вул.. Кримського |
|  | начальник відділу організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю | ГЛУЩЕНКО Антоніна Володимирівна | вул. Барвінкова, вул. Героїв Холодного Яру |
|  | головний спеціаліст відділу організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю | СЕРГІЄНКО Галина Анатоліївна | вул. Островського, пров. Островського |
|  | головний спеціаліст міської ради | ЯШИНА Світлана Володимирівна | вул. Кримського |
|  | начальник відділу бухгалтерії, головний бухгалтер | ТІШИНА Альона Олександрівна | вул. Н. Сосніної, |
|  | головний спеціаліст відділу бухгалтерії | МІХАЛІЦЬКА Вікторія Анатоліївна | вул .Єгорова, вул. Ватутіна |
|  | головний спеціаліст з режимно-секретної, оборонної та мобілізаційної роботи | САМОЙЛЕНКО Алла Олександрівна | вул.Лисенка |
|  | головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення | ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Василь Євгенович | вул.Некрасова, провул. Некрасова |
|  | начальник відділу-державний реєстратор відділу реєстрації | КРАСНОВСЬКИЙ Андрій Євгенійович | вул.Винниченка |
|  | державний реєстратор відділу реєстрації | ХАМАЙКО Андрій Валерійович | вул. Ромененка |
|  | державний реєстратор відділу реєстрації | ЗАЙЧЕНКО Людмила Анатоліївна | провул. Щербакова, вул.Щербакова |
|  | головний спеціаліст відділу реєстрації | ГРИЩЕНКО Катерина Ігорівна | вул.Гагаріна |
|  | староста | ГОРУЛЯ Станіслав Петрович | с. Горинь, с. Березине, с. В`юнище, с. Гуту –Логанівська, с. Єлівка, с. Ободівка, с. Соснівка |
|  | староста | САВЧЕНКО Володимир Юрійович | с. Малинівка,с. Лумля, с. Різня, с. Юрівка |
|  | староста | ЄЩЕНКО Богдан Олександрович | смт. Гранітне |
|  | староста | ФЕДОРЕНКО Петро Йосипович | с. Пиріжки, с.Баранівка |
|  | старості | ГАРАЩУК Василь Іванович | с. Ксаверів, с.Рудня-Калинівка, с. Савлуки |
|  | староста | ЄЩЕНКО Микола Миколайович | с.Слобідка,с. Гамарня, с. Щербатівка |
|  | староста | ВЕНГЛІВСЬКИЙ Іван Андрійович | с. Луки, с. Буки, с.Бучки, с. Забране, с. Сичівка |
|  | староста | КИРИЧЕНКО Валентин Васильович | с. Устинівка, с. Тарасівка, с. Тростяниця, с. Фортунатівка |
|  | староста | ЛАКЕЙ Василь Миколайович | с. Діброва, с. Гуска, с. Лісна Колона, с. Нова Діброва, с. Ярочище |
|  | староста | ДЕНЯЧЕНКО Володимир Миколайович | с. Будо-Вороб’ї, с. Клітня, с. Привітне |
|  | староста | САМІЛА Олександр Андрійович | с.Федорівка |
|  | староста | ДАВИДЕНКО Надія Броніславівна | с. Іванівка, с. Жабоч, с. Нянівка, с. Рубанка |
|  | староста | САМОРОДОВ Сергій Володимирович | с. Вишів, с. Мар`ятин, с. Трудолюбівка, с. Косня |
|  | староста | ДУБАС Людмила Іванівна | с. Старі Вороб’ї, с. Студень, с. Першотравневе |
|  | староста | ПІДРУЧНИЙ Петро Михайлович | с. Ворсівка, с. Візня, с. Зибин, с. Королівка, с. Рудня- Городищанська |
|  | староста | ДУБИЦЬКА Олена Миколаївна | с. Недашки, с. Вишнянка, с. Зелений Гай |
|  | староста | МЕЛЬНИК Віктор Григорович | с. Любовичі, с. Білий Берег, с. Новосолеця, с. Стасева, с. Ялцівка |
|  | староста | СТЕПАНЕНКО Світлана Сергіївна | с. Нові Вороб’ї, с. Дружне, с. Нове Життя, с. Рудня- Вороб`ївська, с. Яблунівка |
|  | староста | СТАДЧЕНКО Тетяна Василівна | с. Українка |
|  | староста | КОВАЛЬЧУК Вікторія Анатоліївна | с.Морозівка, с.Вороб`ївщина, с. Нова Гута, с.Нова Рутвянка, с. П`ятидуб, с. Рутвянка, с. Свиридівка, с. Стара Гута |
|  | діловод | СИВКО Ольга Костянтинівна | с. Горинь, с. Березине, с. В`юнище, с. Гуту –Логанівська, с. Єлівка, с. Ободівка, с. Соснівка |
|  | діловод | ЄВТУШЕНКО Марина Леонідівна | с. Малинівка,с. Лумля, с. Різня, с. Юрівка |
|  | діловод | ТУМАНЕНКО Оксана Олександрівна | смт. Гранітне |
|  | діловод | СОТНІЧЕНКО Тетяна Миколаївна | с. Пиріжки, с.Баранівка |
|  | діловод | КОМАРЧУК Наталія Олексіївна | с. Ксаверів, с.Рудня-Калинівка, с. Савлуки |
|  | діловод | АНДРІЙЧУК Тетяна Іванівна | с.Слобідка,с. Гамарня, с. Щербатівка |
|  | діловод | ГУСАКОВСЬКА Тетяна Олегівна | с. Луки, с. Буки, с.Бучки, с. Забране, с. Сичівка |
|  | діловод | П’ЯТНИЦЬКА Людмила Сергіївна | с.Устинівка, с. Тарасівка, с. Тростяниця, с. Фортунатівка |
|  | діловод | ГРИЩЕНКО Ганна Андріївна | с. Діброва, с. Гуска, с. Лісна Колона, с. Нова Діброва, с. Ярочище |
|  | діловод | КЛІМЕНЧУК Марія Іванівна | с. Будо-Вороб’ї, с. Клітня, с. Привітне |
|  | діловод | ГОНЧАРЕНКО Галина Аркадіївна | с. Любовичі, с. Білий Берег, с. Новосолеця, с. Стасева, с. Ялцівка |
|  | діловод | ОЛЕКСІЄНКО Лариса Петрівна | с. Нові Вороб’ї, с. Дружне, с. Нове Життя, с. Рудня- Вороб`ївська, с. Яблунівка |
|  | діловод | ОНОПРІЄНКО Любов Іванівна | с. Українка |
|  | діловод | ГАВРИЛЕНКО Ніла Миколаївна | с. Федорівка |
|  | діловод | МИКОЛАЄНКО Наталія Степанівна | с.Морозівка, с.Вороб`ївщина, с. Нова Гута, с.Нова Рутвянка, с. П`ятидуб, с. Рутвянка, с. Свиридівка, с. Стара Гута |
|  | діловод | ХОДИМЧУК Галина Петрівна | с. Вишів, с. Мар`ятин, с. Трудолюбівка, с. Косня |
|  | діловод | ЗАХАРЧУК Олена Петрівна | с. Ворсівка, с. Візня, с. Зибин, с. Королівка, с. Рудня- Городищанська |
|  | діловод | БАГИНСЬКА Вікторія Іванівна | с. Недашки, с. Вишнянка, с. Зелений Гай |
|  | діловод | ЛАПШИН Ірина Миколаївна | с.Морозівка, с.Вороб`ївщина, с. Нова Гута, с.Нова Рутвянка, с. П`ятидуб, с. Рутвянка, с. Свиридівка, с. Стара Гута |
| - 74. | діловод | ПЕНЬКОВСЬКА Олена Миколаївна | с. Федорівка |
| - 75. | секретар керівника | ПІКУЛЬ-ЯРМОЛЕНКО Катерина Миколаївна | пров. Щербакова, вул Щербакова |
|  | водій | АНДРІЄНКО Іван Дмитрович | вул. Приходька |
|  | водій | ГРИЩЕНКО Іван Іванович | вул. Барміна , вул.Чорновола |
|  | прибиральниця | ПАСТУШЕНКО Наталія Андріївна | вул.. Кримського |
|  | прибиральниця | АНТОНЮК Ніна Олександрівна | вул. Грушевського |
|  | заступник начальник управління ЖКГ | Кучевська Леся Василівна | вул.Стаханова, вул. Антоновича |
|  | начальник відділу комунального майна та житлової політики | Лєбєдєв Олександр Валерійович | вул. Макаренка, вул. Мельниченка |
|  | начальник відділу бухгалтерського обліку та тарифної політики | Содель Тетяна Миколаївна | вул. Матросова, пров. Матросова |
|  | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства | Рихальська Наталія Анатоліївна | вул. Петровського,вул. Кошового |
|  | головний спеціаліст відділу комунального майна та житлової політики | Демченко Тамара Григорівна | вул. Чкалова, пров.Чкалова, вул. Чернешевського |
|  | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та тарифної політики | Павловська Тетяна Миколаївна | вул. Українських Повстанців |
|  | головний спеціаліст відділу комунального майна та житлової політики | Богдан Анатолій Вікторович | вул. В.Стуса |
|  | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства | Фролков Олександр Анатолійович | вул..Шевченка, пров.2Шевченка |
|  | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства | Єхніч Юрій Володимирович | вул. Тургенєва, вул. Нахімова |
|  | начальник управління праці і соціального захисту населення | Недогарок Сергій Іванович | вул. В.Скуратівського,вул. Бакланова |
|  | заступник начальника управління праці і соціального захисту населення | Сніцаренко Леся Андріївна | вул. Грушевського, вул. Пушкіна, вул. Гоголя |
|  | заступник начальника управління праці і соціального захисту населення | Філоненко Оксана Леонідівна | вул.30 років Перемоги |
|  | начальник управління освіти, молоді, спорту та НПВ | Коробейник Віталій Володимирович | пл. Соборна, вул. І Травня |
| - з | заступник начальника управління освіти, молоді, спорту та НПВ | Заровна Валентина Володимирівна | вул. Осипенка, пров. 1 Осипенка, пров. 2 Осипенка |
|  | Начальник фінансового управління | Борисенко Тетяна Анатоліївна | вул. Приходька |
|  | Заступник начальника фінансового управління | Недашківська Лариса Миколаївна | вул.Лисенка |
|  | Начальник відділу культури | Журович Олена Анатоліївна | вул. Черняхівського |
|  | начальник відділу охорони здоров`я | Семененко Тетяна Олександрівна | вул. Шевченка від буд №1 до буд. № 48, вул. Захарченка |

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                               Ірина КОПИЛО