**План**

**заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період ТОВ «Малин Енергоінвест» Малинської міської ради Житомирської області**

**2021-2022рр.**

**Житловий фонд, водопостачання та водовідведення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальна особа** | **Орієнтована вартість робіт** | **Джерела фінансування** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | | | | | |
| 1 | **вул. Гагаріна, 5** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 2 | **вул. Гагаріна, 7** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (заміна) систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1300 грн. | Кошти співвласників |  |
| 3 | **вул. Гагаріна, 4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 10000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 4 | **вул. Набережна, 1** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1200 грн. | Кошти співвласників |  |
| 5 | **вул. Набережна, 19А** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 6 | **вул. Барміна, 23** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 7 | **вул. Барміна, 25** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 8 | **вул. Барміна, 27** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3880 грн. | Кошти співвласників |  |
| 9 | **вул. Барміна, 29** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3050 грн. | Кошти співвласників |  |
| 10 | **вул. Барміна, 46** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 11 | **вул. Чорновола, 40** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 6800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 12 | **вул. Чорновола, 34 Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5400 грн. | Кошти співвласників |  |
| 13 | **вул. Чорновола, 34** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 14 | **вул. Чорновола, 36** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 15 | **вул. Чорновола, 38** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 16 | **вул. Чорновола, 53** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 17 | **вул. Гагаріна, 16** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 7000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 18 | **вул. Гагаріна, 29** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 4500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 19 | **вул. Гагаріна, 31** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 7000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 2 | Ремонт покрівлі | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. |  | Кошти співвласників |  |
| 20 | **вул. Чорновола, 12** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 900 грн. | Кошти співвласників |  |
| 21 | **вул. Чорновола, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 22 | **вул. Чорновола, 9** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1350 грн. | Кошти співвласників |  |
| 23 | **вул. Чорновола, 11** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 24 | **вул. Чорновола, 11 А** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 25 | **вул. Приходька, 8** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підїзду | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 26 | **вул. Приходька, 10** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підʼїзду | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 27 | **вул. Чорновола, 2** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 4500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 28 | **вул. П.Орлика, 2** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1200 грн. | Кошти співвласників |  |
| 29 | **вул. Набережна, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 30 | **вул. Набережна, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 700 грн. | Кошти співвласників |  |
| 31 | **вул. Набережна, 19 Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 32 | **вул. Неманихіна, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 33 | **вул. Неманихіна, 15** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 34 | **вул. Неманихіна, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 35 | **вул. Неманихіна, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 36 | **вул. Лисенка, 3** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 37 | **вул. Лисенка, 7** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 38 | **вул. Лисенка, 11** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1200 грн. | Кошти співвласників |  |
| 39 | **вул. Лисенка, 13** |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка до зими будинкових систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 40 | **вул. Лисенка, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 41 | **вул. Лисенка, 15** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 42 | **вул. Лисенка, 16** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1700 грн. | Кошти співвласників |  |
| 43 | **вул. Лисенка, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 44 | **вул. Лисенка, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 45 | **вул. Кримського, 110** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 46 | **вул. Кримського, 110Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 47 | **КНС №1 (вул. Гагаріна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі та внутрішні роботи | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 10000 грн. | Власні кошти |  |
| 48 | **КНС №2 (вул. Барміна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтні роботи обладнання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 8000 грн. | Власні кошти |  |
| 49 | **КНС №4 (вул. Набережна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приміщення та огорожі | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 3000 грн. | Власні кошти |  |
| 50 | **КНС №3 (вул. Приходька)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (заміна) двигуна та зворотних клапанів | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 2000 | Власні кошти |  |
| 51 | **вул. Машинобудівників,4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 52 | **вул. П.Орлика,4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. |  | Кошти співвласників |  |
|  | **Водоочисна станція** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очистку водоприймального колодязя від осаду | до 20.05.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 0,8 тис. грн. | Власні кошти |  |
| 2 | Провести косметичний ремонт приміщення | до 25.05.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 0,5 тис. грн. | Місцевий бюджет |  |
| 3 | Провести ревізію та випробування запірної арматури водяної завіси в приміщенні хлораторної | до 10.06.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 0,7 тис. грн. |  |  |
| 4 | Провести косметичний ремонт приміщення хлораторної | до 20.10.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 0,5 тис. грн. |  |  |
| 5 | Провести косметичний ремонт насосної станції першого та другого підйому | до 20.08.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 0,8 тис. грн. |  |  |
| 6 | Провести ревізію та випробування запірної арматури насосної станції першого підйому | до 20.10.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. |  |  |  |
| 7 | Забезпечити нормативний запас коагулянту та хлору |  | Гол.інженер Мелешенко І.П. |  |  |  |
| 8 | Провести очистку РЧВ, освітлювачів та хлорування водопровідної мережі міста | до 28.08.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д.,  Нач. служби Нестеренко М.В.,  Гол.інженер Мелещенко І.П. |  |  |  |
| 9 | Заготовити дрова | до 10.10.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д.,  Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
| 10 | Провести ревізію та випробування запірної арматури, циркуляційних насосів та теплотраси | до 10.09.2021р. | Нач. відділу Мініна Л.Д.,  Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція №1 (вул. Огієнка)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очистку РЧВ та хлорування водопровідної мережі мікрорайону | до 28.08.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
| 2 | Провести ремонт покрівлі | до 10.10.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В.,  Гол.інженер Мелещенко І.П. |  |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція №2 (вул. Миру)** |  |  |  |  |  |
|  | Провести очистку РЧВ та хлорування мережі мікрорайону | до 28.08.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
|  | **Водопровідні мережі** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію засувок та оглядових колодязів | до 10.10.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
| 2 | Провести ревізію та випробування гідрантів | до 20.07.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  |  |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції:** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести косметичний ремонт приміщень | до 30.07.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
| 2 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, насосних агрегатів | до 30.09.20201р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  |  |  |
| 3 | Встановити вихідну засувку на КНС №1 | до 20.06.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | 50 тис. грн. |  |  |
| 4 | Встановити зворотній клапан на КНС №3 | до 20.05.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | 4,8 тис. грн. |  |  |
| 5 | Провести утеплення вікон і дверей  Закупівля обладнання | до 10.10.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |  |  |
|  | Провести ревізію та очистку оглядових колодязів | до 20.09.2021р. | Нач. служби Нестеренко М.В.,  Слюсар АВР Чалбаєв Г.В. |  |  |  |
|  | **Перелік робіт, які необхідно виконати за кошти місцевого бюджету** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести заміну ділянок водопроводів по вулицях:   * Дорошок; * 30 років Перемоги; * Мельниченка-Кримського |  |  | 231,7 тис. грн.  198 тис. грн.  354,4 тис. грн. |  |  |
| 2 | Завершити прокладання водопроводу ДУ 250 до перехрестя вулиць Н.Сосніної-Романенка |  |  | Згідно з окремим кошторисом |  |  |

**Директор М.А. Корнійчук**