План підготовки закладів управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № п\п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальна особа | Орієнтована вартість робіт | Джерела фінансу-вання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.21р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 20 тис. грн. | Кошти бюджету, залучені кошти |  |
| 2 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.21р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 25тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 3 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 01.10.21р | Адміністрації закладів | 6 тис. грн. | Кошти Бюджету, залучені кошти |  |
| 4 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.21р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 10 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 5 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 01.10.21р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 7 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 6 | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 01.09.21р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 30 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 7 | Придбання палива для котелень в обсягах, що забезпечують несення номінального навантаження (дрова – 2100 куб.м., вугілля – 300 т.) | до 01.10.21р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 2100 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 8 | Навчання відповідальних за газове господарство, операторів котелень | до 01.10.21р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 5 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 9 | Перевірка в ЗЗСО,ЗДО,ЗПО опору заземлюючих пристроїв та опору ізоляції електропроводки | до 01.11.21р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 55 тис грн. | Кошти бюджету |  |
| 10 | Поточні ремонти котелень закладів освіти | до 15.08.21р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 25 тис.грн. | Кошти бюджету |  |

Начальник управління                                                    Віталій КОРОБЕЙНИК