План підготовки закладів відділу культури виконавчого комітету Малинської міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальна  особа | Орієнтована  вартість  робіт | Джерела  фінансу-  вання | Примітка |
| 1. | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 10.10.2021р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський будинок культури | 600,00 | Кошти бюджету |  |
| 2. | Перевірка роботи димових вентиляційних каналів | до 10.10.2021р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський будинок культури | 600,00 | Кошти бюджету |  |
| 3. | Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) | до 15.10.2021р.  до 10.10.2021р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський будинок культури | 1565,26  1565,25 | Кошти бюджету |  |
| 4. | Технічне обслуговування котельні | до 15.04.2021  до 15.12.2021 | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський будинок культури | 4500,00  4500,00 | Кошти бюджету |  |
| 5. | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 31.03.2021р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради | 2160,00 | Кошти бюджету |  |
| 6. | Придбання електричного котла 15 кВт | до 01.11.2020р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський краєзнавчий музей | 8000,00 | Кошти бюджету розвитку (спец.фонд) |  |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Поточний ремонт мережі електропостачання з влаштуванням вузла обліку та системи електроопалення мистецько-історичного центру за адресою: Житомирська обл, м.Малин вул. Грушевського, 40" | до 31.12.2020р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський краєзнавчий музей | 4995,00 | Кошти бюджету |  |
| 8. | Навчання відповідальних за газове господарство, операторів котелень | до 01.10.2021р. | Відділ культури виконкому Малинської міської ради, міський будинок культури | 500,00 | Залучені кошти (власні) |  |
| 9. | Проведення сезонного технічного обслуговування газових котлів та котельного обладнання | 09.2021р. | ЦПБ ім. В. Скуратівського | 3000,00 | Кошти бюджету |  |
| 10. | Перевірка вентиляційного каналу | 10.2021р. | ЦПБ ім. В. Скуратівського | 400,00 | Кошти бюджету |  |
| 11. | Повірка газового сигналізатора «Лелека» | 04.2021р. | ЦПБ ім. В. Скуратівського | 700,00 | Кошти бюджету |  |
| 12. | Заправка вогнегасників | 04.2021р. | ЦПБ ім. В. Скуратівського | 1600,00 | Кошти бюджету |  |
| 13. | Ремонт модему газового лічильника | 04.2021р. | ЦПБ ім. В. Скуратівського | 2000,00 | Кошти бюджету |  |
| 14. | Метрологічні послуги з повірки манометрів, термометрів | до 15.10.2021 | Малинська дитяча школа мистецтв | 350,00 | Кошти бюджету |  |
| 15. | Повірка сигналізатора газу | до 15.10.2021 | Малинська дитяча школа мистецтв | 350,00 | Кошти бюджету |  |
| 16. | Перевірка вентиляційних каналів | до 15.10.2021 | Малинська дитяча школа мистецтв | 650,00 | Кошти бюджету |  |
| 17. | Технічне обслуговування газового обладнання (газових котлів) | Щоквартально протягом опалювального сезону | Малинська дитяча школа мистецтв | 10 000,00 | Кошти бюджету |  |
| 18. | Технічне обслуговування вогнегасників | Жовтень – листопад 2021 | Малинська дитяча школа мистецтв | 1800,00 | Кошти бюджету |  |
| 19. | Технічне обслуговування системи газопостачання (перевірка газового обладнання, пуск газу) | Щоквартально протягом опалювального сезону | Малинська дитяча школа мистецтв | 10 000,00 | Кошти бюджету |  |
| 20. | Перевірка модуля (лічильника обліку газу) | до 15.10.2021 | Малинська дитяча школа мистецтв | 25 000,00 | Кошти бюджету |  |

Начальник відділу Олена ЖУРОВИЧ