

УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 01.07.2022 № 129

Про підготовку підприємств, установ та організацій

Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

2022-2023 років

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції комунальних підприємств Малинської міської ради, відділу освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Малинської міської ради щодо підготовки підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додаються).

2.Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій активізувати роботу щодо погашення існуючої заборгованості за надані житлово-комунальні послуги.

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради подати на розгляд міської ради пропозиції щодо зменшення споживання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів.

4. Начальникам відділу охорони здоров’я (Тетяна СЕМЕНЕНКО) та управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання (Віталій КОРОБЕЙНИК) виконавчого комітету до 01.10.2022 року забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період теплопостачального господарства підпорядкованих установ.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Сергія ФУРНИКА.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Сергій ФУРНИК

Ігор МАЛЕГУС

Олександр ПАРШАКОВ

Василь ПРИХОДЬКО

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 01.07.2022 №129

Заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін виконання | Джерела фінансування | Примітка |
| Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного  виховання, адміністрації закладів | | | | |
| 1 | Гідравлічні випробування внутрішніх систем опалення на щільність та міцність | до 01.07.22р  до 15.09.22р |  | За домовленістю з ТОВ  «Малин-Енерго-  інвест» |
| 2 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.22р | Кошти  бюджету, залучені кошти |  |
| 3 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.22р | Кошти  бюджету |  |
| 4 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 01.10.22р | Залучені кошти |  |
| 5 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.22р | Кошти бюджету |  |
| 6 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 01.10.22р | Кошти бюджету |  |
| 7 | Скління вікон на горищах приміщень | до 01.09.22р. | Залучені кошти |  |
| Комунальне підприємство  « Екоресурс » Малинської міської ради Житомирської області | | | | |
| 1 | Обслуговування освітлення та станцій управління в парку | щомісячно | міський бюджет |  |
| 2 | Підготовка автотранспортної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 3 | Підготовка спеціальної снігоприбиральної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонтні роботи по теплиці | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 5 | Заготівля дров для опалення теплиці | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 6 | Заготівля піску для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля солі для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 8 | Закупівля лопат та іншого інвентарю для чищення снігу | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Закупівля саджанців дерев та кущів | Вересень | міський бюджет |  |
| 10 | Утримання сміттєзвалища | щомісячно | власні кошти |  |
| 11 | Утримання парків, стадіону та догляд за зеленими насадженнями | щомісячно | міський бюджет |  |
| Комунальне підприємство «Малин» Малинської міської ради Житомирської області | | | | |
| 1 | Закупівля солі в кількості 140 т |  | міський бюджет |  |
| 2 | Заготовка піску в кількості1 600 т |  | міський бюджет |  |
| 3 | Закупівля шин на техніку для посипання і очищення доріг в осінньо-зимовий період в кількості  **6 шт.** |  | міський бюджет |  |
| 4 | Поточний ремонт вуличного освітлення по місту |  | міський бюджет |  |
| 5 | Провести ямковий ремонт вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 6 | Провести шляхову розмітку вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля шляхових знаків в кількості **20 шт.** для встановлення та заміни. |  | міський бюджет |  |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Малин Енергоінвест» | | | | |
|  | Об’єкти теплопостачання |  |  |  |
|  | *Котельня вул. Лисенка* |  |  |  |
| 1 | Ремонт вікон (заскління пошкоджених - 10 м²) | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Косметичний ремонт приміщення котельні | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання ( димососи, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонт котла №1 ( зварювальні роботи ) | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Ремонт обмурівки котла №1 | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Чистка пальників БИГ-13 на котлоагрегаті №1 | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | міський бюджет |  |
| 11 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | власні кошти |  |
| 12 | Реконструкція ВОГ ( виготовлення Етикеток згідно припису Житомиргаз) | Вересень | власні кошти |  |
| 13 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильник, коректор) | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, | Вересень | власні кошти |  |
| 15 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 16 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Машинобудівників* |  |  |  |
| 1 | Чистка та промивка котлів №2 та №3 ВК-21 | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Технічне обслуговування газових пальників ГГС-Б-2,2 | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Реконструкція ВОГ ( виготовлення Етикеток згідно припису Житомиргаз) | Вересень | власні кошти |  |
| 11 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильн. коректор) | Вересень | власні кошти |  |
| 12 | Проведення чергової повірки будинкових лічильників тепла -3 шт. | Вересень | міський бюджет |  |
| 13 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Косметичний ремонт приміщення котельні, ремонт покрівлі | Вересень | власні кошти |  |
| 15 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Гагаріна* |  |  |  |
| 1 | Чистка та промивка котлів №1 та №2 | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Технічне обслуговування газових пальників | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Проведення чергової повірки будинкових лічильників тепла - 7 шт. | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 11 | Косметичний ремонт приміщення котельні та заскління вікон -1,5 м²) | Жовтень | власні кошти |  |
| 12 | Повірка газосигналізаторів | Вересень | власні кошти |  |
| 13 | Часткова заміна теплової мережі вул. Набережна - 15м (б/у трубами ) | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Часткова заміна теплової мережі вул. Чорновола -- ??? |  |  |  |
| 15 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельна вул. Барміна* |  |  |  |
| 1 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (модулів) | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Профілактика газового обладнання, | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Технічне обслуговування електрообладнання | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Проведення чергової повірки лічильника тепла | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення повірки газосигналізаторів | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Водопостачання та водовідведення* |  |  |  |
| 1 | **вул. Гагаріна, 5** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 2 | **вул. Гагаріна, 7** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт (заміна) систем водовідведення |  |  |  |
| 3 | **вул. Гагаріна, 4** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 4 | **вул. Набережна, 1** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 5 | **вул. Набережна, 19А** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 6 | **вул. Барміна, 23** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 7 | **вул. Барміна, 25** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 8 | **вул. Барміна, 27** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 9 | **вул. Барміна, 29** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 10 | **вул. Барміна, 46** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 11 | **вул. Чорновола, 40** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 12 | **вул. Чорновола, 34 Б** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 13 | **вул. Чорновола, 34** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 14 | **вул. Чорновола, 36** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 15 | **вул. Чорновола, 38** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання |  |  |  |
| 16 | **вул. Чорновола, 53** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 17 | **вул. Гагаріна, 16** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 18 | **вул. Гагаріна, 29** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 19 | **вул. Гагаріна, 31** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі |  |  |  |
| 20 | **вул. Чорновола, 12** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водовідведення |  |  |  |
| 21 | **вул. Чорновола, 14** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 22 | **вул. Чорновола, 9** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання |  |  |  |
| 23 | **вул. Чорновола, 11** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
|  | **вул. Чорновола, 11 А** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 24 | **вул. Приходька, 8** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підʼїзду |  |  |  |
| 25 | **вул. Приходька, 10** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підʼїзду |  |  |  |
| 26 | **вул. Чорновола, 2** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
| 27 | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання |  |  |  |
| 28 | **вул. П.Орлика, 2** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 29 | **вул. Набережна, 18** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 30 | **вул. Набрежна, 20** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 31 | **вул. Набережна, 19 Б** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 32 | **вул. Неманихіна, 14** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 33 | **вул. Неманихіна, 15** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 34 | **вул. Неманихіна, 18** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 35 | **вул. Неманихіна, 20** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 36 | **вул. Лисенка, 3** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 37 | **вул. Лисенка, 7** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 38 | **вул. Лисенка, 11** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання |  |  |  |
| 39 | **вул. Лисенка, 13** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Підготовка до зими будинкових систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 40 | **вул. Лисенка, 14** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 41 | **вул. Лисенка, 15** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 42 | **вул. Лисенка, 16** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 43 | **вул. Лисенка, 18** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 44 | **вул. Лисенка, 20** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 45 | **вул. Кримського, 110** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 46 | **вул. Кримського, 110Б** | Травень-жовтень | Кошти співласників |  |
|  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 47 | **КНС №1 (вул. Гагаріна)** | Травень-жовтень |  |  |
|  | Ремонт покрівлі та внутрішні роботи | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 48 | **КНС №2 (вул. Барміна)** |  |  |  |
|  | Ремонтні роботи обладнання | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 49 | **КНС №4 (вул. Набережна)** |  |  |  |
|  | Ремонт приміщення та огорожі | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 50 | **КНС №3 (вул. Приходька)** |  |  |  |
|  | Ремонт (заміна) двигуна та зворотних клапанів | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 51 | **вул. Машинобудівників,4** |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 52 | **вул. П.Орлика,4** |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
|  | **Водоочисна станція** |  |  |  |
| 1 | Провести очистку водоприймального колодязя від осаду | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 2 | Провести косметичний ремонт приміщення | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 3 | Провести ревізію та випробування запірної арматури водяної завіси в приміщенні хлораторної | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 4 | Провести косметичний ремонт приміщення хлораторної | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 5 | Провести косметичний ремонт насосної станції першого та другого підйому | Травень-жовтень | Власні кошти |  |
| 6 | Провести ревізію та випробування запірної арматури насосної станції першого підйому | Травень-жовтень |  |  |
| 7 | Забезпечити нормативний запас коагулянту та хлору | Травень-жовтень |  |  |
| 8 | Провести очистку РЧВ, освітлювачів та хлорування водопровідної мережі міста | Травень-жовтень |  |  |
| 9 | Заготовити дрова | Травень-жовтень |  |  |
| 10 | Провести ревізію та випробування запірної арматури, циркуляційних насосів та теплотраси | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція №1 (вул. Огієнка)** |  |  |  |
| 1 | Провести очистку РЧВ та хлорування водопровідної мережі мікрорайону | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція №2 (вул. Миру)** |  |  |  |
| 1 | Провести очистку РЧВ та хлорування мережі мікрорайону | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Водопровідні мережі** |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію засувок та оглядових колодязів | Травень-жовтень |  |  |
| 2 | Провести ревізію та випробування гідрантів | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції:** |  |  |  |
| 1 | Провести косметичний ремонт приміщень | Травень-жовтень |  |  |
| 2 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, насосних агрегатів | Травень-жовтень |  |  |
| 3 | Встановити зворотній клапан на КНС №3 | Травень-жовтень |  |  |
| 4 | Провести утеплення вікон і дверей.  Закупівля обладнання | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію та очистку оглядових колодязів | Травень-жовтень |  |  |
|  | **Перелік робіт, які необхідно виконати за кошти місцевого бюджету** |  |  |  |
| 1 | Провести заміну ділянок водопроводів по вулицях:   * Дорошок; * 30 років Перемоги;   Мельниченка-Кримського |  |  |  |
| 2 | Завершити прокладання водопроводу ДУ 250 до перехрестя вулиць Н.Сосніної-Романенка |  |  |  |
| 3 | Завершити введення в експлуатацію водогону по вул. Шевченка |  |  |  |
| Комунальне підприємство «Гранітне-комунгосп» Малинська міська рада Житомирська область | | | | |
| 1 | Обстеження водопровідних вводів в будинку | до 10.07.2022 | власні кошти |  |
| 2 | Утеплення водопровідних вводій в будинки смт Гранітне | до 25.07.2022 | власні кошти |  |
| 3 | Утеплення водопроводу від резервуара V= 50 м3 | до 30.07.2022 | власні кошти |  |
| 4 | Ремонт вікон водоочісної станції | до 10.08.2022 | власні кошти |  |
| 5 | Придбати сіль гіпохлорітної установки | до 10.09.2022 | власні кошти |  |
| 6 | Замінити ділянку водопроводу від водоочисної станції до резервуара V= 150 м3 | до 20.09.2022 | місцевий бюджет |  |
| 7 | Провести утеплення водопроводу та електроконтактного манометра с.Федорівка | до 25.09.2022 | власні кошти |  |
| 8 | Утеплити ділянку водопроводу біля водонапірної башти | до 20.09.2022 | власні кошти |  |
| 9 | Ремонт вікон водоочісної станції очистки стічних вод | до 10.08.2022 | власні кошти |  |
| 10 | Замінити дошки збірного жалоба аерожеників водоочисної станції | до 25.08.2022 | власні кошти |  |
| 11 | Провести утеплення ділянки водопроводу перед водоочисною станцією | до 25.08.2022 | власні кошти |  |
| 12 | Провести обстеження та очистку каналізаційних випусків з будинків | до 25.09.2022 | власні кошти |  |
| 13 | Заміна ділянки електрокабеля вуличного освітлення смт Гранітне біля ТП по вул. Затишна | до 30.09.2022 | власні кошти |  |
| 14 | Ремонт вакуумного насоса асанізаторної машини | до 30.09.2022 | власні кошти |  |
| 15 | Частковий ремонт сходин буд.№1 вул. Шевченка смт Гранітне | до 20.08.2022 | власні кошти |  |
| 16 | Промивка та хлорування резервуарів V= 150 м3 V= 50 м3 та водопровідної мережі смт Гранітне | до 25.08.2022 | власні кошти |  |
| 17 | Заготовка дров для водоочисної станції | до 10.09.2022 | власні кошти |  |
| 18 | Виконати ремонт повітродувки водоочисної станції стічних вод | до 20.09.2022 | власні кошти |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Ігор МАЛЕГУС