##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 01.07.2022   № 130

Про підготовку навчальних

закладів Малинської міської

територіальної громади до нового

2022-2023 навчального року

Керуючись ст.32 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної підготовки навчальних закладів Малинської міської територіальної громади до нового 2022-2023 навчального року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план підготовки навчальних закладів Малинської міської територіальної громади до нового 2022-2023 навчального року (додається).

2. Залучити до ремонтних робіт приміщень навчальних закладів кошти Малинської міської територіальної громади та кошти, не заборонені чинним законодавством.

3. Про хід виконання даного рішення заслухати начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (Віталія КОРОБЕЙНИКА) на засіданні виконавчого комітету  міської ради в серпні поточного року.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови  Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова 	                  Олександр СИТАЙЛО

Віталій ЛУКАШЕНКО

Віталій  КОРОБЕЙНИК

Олександр ПАРШАКОВ

Додаток

до рішення виконкому

від 01.07.2022 № 130

План підготовки навчальних закладів

Малинської міської територіальної громади

до нового 2022-2023 навчального року

| № | Назва установи | Види робіт | Відповідальний за виконання та термін | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | ЗНВК «Школа- ліцей №1» | Провести ремонт та облаштування укриття: - освітлення; - відновлення системи водопостачання та каналізації, санвузлів; - часткова штукатурка; - побілка; - вирівнювання підлоги; - фарбування; - виготовлення лавок, столів. | Адміністрація закладу до 26.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.2. |  | Замінити підлогу (каб. 205). | Адміністрація закладу до 26.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.3. |  | Провести діагностику, ремонт водопостачання та каналізації (центральний корпус, корпус ПШ ) | Адміністрація закладу до 15.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.4. |  | Провести діагностику, ремонт покрівлі центрального та математичного корпусів (пошкоджені внаслідок бомбардування) | Адміністрація закладу 2022 рік | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.5. |  | Замінити склопакети та фурнітуру (пошкоджені вікна внаслідок бомбардування). | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 1.6. |  | Замінити лінолеум (1 поверх цетрального корпусу, медпункт, майстерня) | Адміністрація закладу 2022 рік | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 1.7. |  | Забезпечити захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 2.1. | Малинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів | Замінити вікна (у тому числі пошкоджені склопакети) (94 шт.), встановити відкоси | Адміністрація закладу до 15.08. 2022 р. | Кошти державного бюджету |
| 2.2. |  | Замінити окремі частини пошкоджених дверей (12 шт.), повна заміна дверей (8 шт.) | Адміністрація закладу до 01.09. 2022 р. | Кошти державного бюджету |
| 2.3. |  | Провести ремонт майстерні виробничого навчання, пошкодженої у наслідок авіаудару | Адміністрація закладу до 01.09. 2022 р | Кошти державного бюджету |
| 2.4. |  | Провести побілку стелі (коридори біля їдальні) | Адміністація закладу до 15.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 2.5. |  | Пошпаклювати та побілити стелі у пошкоджених приміщеннях | Адміністрація закладу до 26.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 2.6. |  | Облаштувати кімнати реабілітації для дітей з особливими потребами (фарбування стін, підлоги , облаштування зон для роботи реабілітолога) | Адміністрація закладу до 26.08.2022 р | Кошти малинської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 2.7. |  | Організувати облаштування території: догляд за газонами, побілка бордюр на клумбах | Адміністрація закладу постійно | Кошти малинської територіальної громади Залучені кошти |
| 3.1. | Малинська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів | Продовжити реалізацію проєкту «Реконструкція приміщення ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів по вул. Суворова, 1 в м.Малині (Коригування робочого проєкту «Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів по вул. Суворова, 1 в м. Малині») | Адміністрація закладу до 31.12.2022 р. | Кошти державного бюджету, кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.2. |  | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, спортивних кімнат та спортивних майданчиків | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування), залучені кошти |
| 3.3. |  | Провести ремонт (заміну) електрощита в їдальні | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.4. |  | Провести ремонт електроживлення у класах, що вийшло з ладу внаслідок використання підвального приміщення у якості захисного укриття | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.5. |  | Провести ремонт системи опалення у кабінеті зарубіжної літератури | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.6. |  | Підготувати та облаштувати підвальне приміщення для використання у якості захисного укриття | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету |
| 3.7. |  | Виконати рекомендації за результатами проведення позапланового інстутиційного аудиту управлінням ДСЯО | Адміністрація закладу Згідно окремого графіка |  |
| 3.8. |  | Продовжити реалізацію проєкту добудови чотирьох класних кімнат для початкової школи та спортивного залу з елементами актової зали | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.9. |  | Встановити цілісну огорожу належної висоти по периметру території закладу | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.10. |  | Провести капітальний ремонт орендованого приміщення по вул. Лисенка, забезпечити для цього приміщення системи внутрішньої та зовнішньої безпеки | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.11. |  | Встановити вікна з декількома шарами скла, які б забезпечували належну теплоізоляцію та енергозбереження, містили системи для режиму провітрювання | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.12. |  | Облаштувати тіньові навіси на подвір’ї школи | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.13. |  | Облаштувати туалети у корпусі №2 | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.14. |  | Облаштувати кімнати гігієни з пристосуванням для осіб з особливими освітніми потребами | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.15. |  | Облаштувати у приміщенні школи додаткові місця для відпочинку щколярів | Адміністрація закладу | Залучені кошти |
|  |  | Виконання заходів ПБ згідно приписів ДСНС |  |  |
| 3.16. |  | Обладнати приміщення школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.17. |  | Провести просочення дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.18. |  | Забезпечити захист будівель школи від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.19. |  | Провести заміри опору ізоляції електричної мережі. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.20. |  | Перезарядити вогнегасники | Адміністрація закладу до 01.10.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
|  |  | Виконання заходів згідно приписів від 17.01.20р. та 25.08.20р .Малинського районного управління Головного управління держпродспоживслужби в Житомирській області |  |  |
| 3.21. |  | Провести модернізацію системи опалення в кабінетах хімії, історії, бібліотеці та щкільній їдальні (орієнтовна вартість 152 058 грн, кошторис складений в цінах 2019 р.) | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.22. |  | Провести капітальний ремонт шкільного спортивного майданчика | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.23. |  | Провести обстеження та ремонт будівлі головного корпусу школи (на зовнішніх та внутрішніх стінах наявні тріщини) | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.24. |  | Провести заміну 17 вікон (розміром 175х202см) з прогнилими рамами на І поверсі в орендованому приміщенні ЦСУ на металопластикові | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
|  |  | Підготовка шкільної їдальні |  |  |
| 3.25. |  | Провести поточний ремонт приміщень шкільної їдальні. | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.26. |  | Облаштувати шкільний харчоблок системою примусової вентиляції. | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.27. |  | Придбати меблі для залу шкільної їдальні – 100 посадових місць: Стіл 4-місний 25шт. по 1800 грн. Лавка 2-місна 50 шт. по 1050 грн. Загалом 97 500 грн.(у цінах 2021 року) | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 3.28. |  | Поновити кухонний та столовий посуд, виробничі столи, розробний інвентар | Комбінат громадського харчування до 16.08.2022 р. |  |
| 4.1. | Малинська ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів | Провести обстеження та ремонт будівлі головного корпусу школи (на зовнішніх та внутрішніх стінах наявні тріщини) | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 4.2. |  | Провести заміну 17 вікон (розміром 175х202см) з прогнилими рамами на І поверсі в орендованому приміщенні ЦСУ на металопластикові | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 4.3. |  | Провести поточний ремонт приміщень шкільної їдальні | Адміністрація закладу, комбінат громадського харчування до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 4.4. |  | Облаштувати шкільний харчоблок системою примусової вентиляції | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 5.1. | Малинська ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів | Забезпечити придбання меблів для залу шкільної їдальні – 100 посадових місць: Стіл 4-місний 25шт. по 1800 грн. Лавка 2-місна 50 шт. по 1050 грн. Загалом 97 500 грн.(у цінах 2021 року) | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 5.2. |  | Поновити кухонний та столовий посуд, виробничі столи, розробний інвентар | Комбінат громадського харчування до 16.08.2022 р. | Комбінат громадського харчування |
| 5.3. |  | Провести ремонт та заміну кухонного обладнання шкільного харчоблоку | Адміністрація закладу, комбінат громадського харчування до 16.08.2022 р. | Комбінат громадського харчування |
| 5.4. |  | Встановити нові пластикові вікна в: спортивному залі – 26 шт, коридор – 2 шт, комп. клас – 3 шт, їдальня – 4 шт, горище – 7 шт, всього – 42 шт. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.5. |  | Замінити пошкоджені двері: зовнішні – 2 шт, внутрішні - 1 шт. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.6. |  | Засклити пошкоджені віконні рами: їдальня – 4 шт, коридор – 2 шт. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.7. |  | Улаштувати дощате покриття в кабінеті № 10 площею 48 кв.м | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.8. |  | Поштукатурити пошкоджені стелі на загальній площі 437,6 кв.м в: каб. № 7, каб. № 10, каб. № 12, каб. народознавства, вироб. майстерні, бібліотеці, коридорі старого корпусу та спортивного залу (заміна та укріплення картонних листів 1,8х0,8 м (6 шт) | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.9. |  | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 5.10. |  | Провести поточний ремонт коридорів, рекреацій | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 5.11. |  | Провести поточний ремонт приміщення їдальні | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 5.12. |  | Частково перештукатурити та пофарбувати цоколя фундаменту бітумним розчином | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 5.13. |  | Скошувати траву на прилеглій території | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 5.14. |  | Провести поточний ремонт системи опалення | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 6.1. | Малинська ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.2. |  | Провести поточний ремонт шкільної їдальні. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.1. | Гранітнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, їдальні, спортивної зали та спортивного майданчика | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти |
| 7.2. |  | Підготувати навчальний кабінет для майбутнього 5 класу: поклеїти шпалери, замінити парти та учнівські стільці | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти |
| 7.3. |  | Провести ремонт внутрішніх санвузлів та каналізації | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.4. |  | Замінити стільці у їдальні | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.5. |  | Провести поточний ремонт системи опалення | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.6. |  | Привести у готовність наземний погріб (овочесховище) як найпростіше укриття цивільного захисту | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.7. |  | Підготувати котельні до опалювального сезону | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.8. |  | Пофарбувати в’їздні ворота та вертушки | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.9. |  | Пофарбувати фундамент приміщення закладу | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.10. |  | Скосити траву на прилеглій території | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.11. |  | Побілити надвірні приміщення зовні та внутрішньо | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.12. |  | Провести асенізацію туалетів та жировідстійника | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.13. |  | Замінити двері пожежного виходу | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.14. |  | Відправити на повірку вогнегасники, які знаходяться на балансі закладу та закупити ще 8 штук | Адміністрація закладу до 20.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.15. |  | Провести капітальний ремонт приміщення закладу | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Державний бюджет (за умови фінансування) |
| 8.1. | Луківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Підготувати укриття | Адміністрація закладу до 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 8.2. |  | Провести ремонт покрівлі котельні | Адміністрація закладу до 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 9.1. | Малинівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Замінити два пошкоджені чавунні радіатори системи опалення | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 9.2. |  | Замінити 54 пошкоджені дерев’яні віконні рами на металопластикові вікна. Засклити 11 віконних дерев’яних рам. | Адміністрація закладу до 20.08.2022 р. | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 9.3. |  | Частково замінити покриття із єврорубероїду даху одного з навчальних корпусів | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 9.4. |  | Частково замінити паркет у кабінеті №12 | Адміністрація закладу до 19.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 9.5. |  | Провести поточний ремонт кабінетів | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 10.1. | Недашківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, рекреацій, спортивної зали, спортивного майданчика, їдальні | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 10.2. |  | Провести поточний ремонт кімнат та коридору ДНЗ «Лісова казка» | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Залучені кошти |
| 10.3. |  | Провести ремонт даху ДНЗ «Лісова казка» | Адміністрація закладу до 01.07.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 10.4. |  | Провести ремонт вікон школи та ДНЗ | Адміністрація закладу до 01.08.2022 | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 10.5. |  | Підготувати котельню | ПП «Катарх» до 01.09.2022 | Кошти ПП |
| 10.6. |  | Підготувати укриття | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти Малинської територіальної громади Залучені кошти |
| 11.1. | Новороб’ївський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Провести поточний ремонт приміщень школи (класних кімнат, кабінетів, коридорів, спортивної зали, їдальні) | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 11.2. |  | Підготувати котельню до опалювального сезону | Адміністрація закладу до 15.08.2022р. | Залучені кошти |
| 11.3. |  | Облаштувати укриття на території будинку культури для потреб навчального закладу | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 11.4. |  | Замінити крани для постачання води на харчоблоці | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Залучені кошти |
| 11.5. |  | Забезпечити прибирання пришкільної території | Адміністрація закладу постійно | Залучені кошти |
| 12.1. | Пиріжківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Провести ремонт даху з частковою заміною покрівлі | Адміністрація закладу до 01.09.22 | Державний бюджет (за умови фінансування) |
| 12.2. |  | Провести ремонт стелі в учительській та кабінеті початкової школи | Адміністрація закладу до 16.08.22р | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.3. |  | Провести ремонт системи опалення, усунення поривів (заміна труб ), внутрішньо каб. 1-го класу, спортивна зала | Адміністрація закладу до 01.09.22р | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.4 |  | Здійснити заміну вікон ( І-й поверх-12шт., спортивна зала -6 шт.). | Адміністрація закладу до 01.09.22р | Державний бюджет (за умови фінансування) |
| 12.5. |  | Провести поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, їдальні, спортивної зали | Адміністрація закладу до 01.09.22р | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.6 |  | Провести поточний ремонт кімнат ДНЗ (побілка, фарбування) | Адміністрація закладу до 16.08.22р | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.7. |  | Провести ремонт санвузлів (водопостачання, зливних бачків) | Адміністрація закладу до 01.09.22р | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.8. |  | Підготувати підвальне приміщення для укриття (прибирання, розчищення входу, побілка, ремонт покрівлі над входом, підключення електроенергії) | Адміністрація закладу до 16.08.22р | Державний бюджет Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 13.1. | Українківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Провести поточний ремонт приміщень школи (класних кімнат, кабінетів, коридорів, спортивної зали, укриття) | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 13.2. |  | Провести заміну дверей класних кімнат і кабінетів (7 одиниць) | Адміністрація закладу до 15.08.2022 | Залучені кошти |
| 13.3. |  | Відновити вікна, пошкоджені під час бомбардувань (7 одиниць) | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Державний бюджет Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 14.1. | Ворcівська гімназія | Провести поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 14.2. |  | Підготувати укриття відповідно до вимог: - Косметичний ремонт - Електроосвітлення - Забезпечення бутильованою водою, необхідними медикаментами. | Адміністрація закладу до 01.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 14.3. |  | Провести поточний ремонт класних кімнат, спортзалу, їдальні, приміщень дошкільного відділення, котельні, дитячого майданчика. | Адміністрація закладу До 01.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 14.4. |  | Підготувати до занять спортивний майданчик: - Встановлення футбольних воріт; - Фарбування спортивних споруд, снарядів. | Адміністрація закладу До 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 14.5. |  | Провести ремонт фасаду: - Заміна вхідних дверей; - Побілка; - Фарбування порогів, стін, відкосів. | Адміністрація закладу До 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 14.6. |  | Провести ремонт, фарбування та побілку металевого та дерев’яного парканів навколо території школи. Обкосити територію школи. | Адміністрація закладу До 20.08.2022 р. | Залучені кошти |
| 14.7. |  | Провести ревізію електрообладнання, котельні системи теплопостачання. | Адміністрація закладу До 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 15.1. | Горинська гімназія | Провести поточний ремонт класних кімнат,коридорів кабінетів,туалетів (фарбування підлоги,дверей,побілка стін) | Адміністрація закладу 01.08-25.08.2022р | Залучені кошти |
| 15.2. |  | Провести ремонт огорожі | Адміністрація закладу 01.08-15.08.2022р | Залучені кошти |
| 15.3. |  | Провести ремонт спортивного майданчика | Адміністрація закладу 10.08-20.08.2022 | Залучені кошти |
| 16.1. | Дібрівська гімназія | Провести поточний ремонт класних кімнат, коридору, спортивної кімнати, майстерні, бібліотеки. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Залучені кошти |
| 16.2. |  | Провести ремонт сходів. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Залучені кошти |
| 16.3. |  | Замінити підлогу у приміщенні «старої» школи. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської МТГ (за умови фінансування) |
| 17.1. | Кcаверівська гімназія | Провести поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 17.2. |  | Облаштувати укриття | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 18.1. | Слобідська гімназія | Здійснити поточний ремонт класних кімнат, коридорів, актової зали, спортивної зали, майстерні, їдальні, котельні | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.2. |  | Підготувати підвальне приміщення для функціонування в умовах військового стану як укриття (освітлення, фарбування стін) | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.3. |  | Підготувати котельні до нового опалювального сезону: -чистка котла, - порізка дров, - перевірка вимірювальних приладів. | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.4. |  | Перевірити протипожежне обладнання, наявність планів евакуації. | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Не потребує фінансування |
| 18.5. |  | Забезпечити школу первинними засобами пожежогасіння, та перезарядка вогнегасників на новий хімічний склад. | Адміністрація закладу до 15.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 19.1. | Любовицька початкова школа | Провести демонтаж їдальні. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 19.2. |  | Провести ремонт покрівлі. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 19.3. |  | Провести ремонт електромережі. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 19.4. |  | Підвести водопостачання до котельні та школи. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету (за умови фінансування) |
| 19.5. |  | Провести ремонт котельні. | Адміністрація закладу до 10.10.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 19.6. |  | Підготувати укриття. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 19.7. |  | Замінити вхідні двері. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 19.8. |  | Облаштувати харчоблок. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 20.1. | Федорівська початкова школа | Забезпечити прибирання класних приміщень. | Адміністрація закладу до 15.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
|  |  | Забезпечити прибирання групових приміщень. | Адміністрація закладу до 15.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
|  |  | Забезпечити прибирання кухні. | Адміністрація закладу до 15.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
|  |  | Організація укриття для працівників та дітей. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади |
|  |  | Провести ремонт огорожі. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 21.1. | ДНЗ № 1 | Провести поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти. |
| 22.1. | ЗЗЗЗЗДНЗДНЗДНЗ № 2Дд ЦРД «Сонечко» | Провести косметичний ремонт групових кімнат, харчоблоку | Адміністрація закладу Протягом літнього періоду | Залучені кошти |
| 22.2. |  | Замінити лінолеум у методкабінеті | Адміністрація закладу до 01.08.2022 р. | Залучені кошти |
| 22.3. |  | Пофарбувати ворота, спортивні атрибути, побілити павільйон | Адміністрація закладу до 01.07.2022 р. | Залучені кошти |
| 22.4. |  | Провести генеральне прибирання приміщень закладу | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Залучені кошти |
| 22.5. |  | Облаштувати наявну внутрішню кімнату під сховище під час сигналів «Тривога» | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Залучені кошти |
| 22.6. |  | Провести ревізію системи тепло, водопостачання | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 22.7. |  | Забезпечити підтримку у належному стані укриття | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Залучені кошти |
| 22.8. |  | Підготувати овочесховище до заготівлі овочів | Адміністрація закладу до 15.08. 2022 р. | Не потребує фінансування |
| 22.9. |  | Замінити скло у пошкоджених вікнах | Адміністрація закладу | Не потребує фінансування |
| 23.1. | ДНЗ№3 | Провести поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пралень та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.1. | ДНЗ № 4 «Калинонька» | Улаштувати укриття (підвальне приміщення ДНЗ). | Адміністрація закладу протягом літнього періоду | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.2. |  | Провести ремонт вимощення по периметру ДНЗ | Адміністрація закладу Протягом 2022-2023 н.р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 24.3. |  | Провести поточний ремонт (фарбування, побілка, штукатурка) службових приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пральні, овочесховища та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу До 15.08 2022р. | Залучені кошти |
| 24.4. |  | Замінити труби водопостачання у 2-х (санвузлах), встановити змішувачі. Придбати бойлер у санвузол інклюзивної групи. | Адміністрація закладу до 01.12.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 24.5. |  | Провести ремонт 3-х газових котлів та вентиляторів. Перевірити технічне обладнання котельні. | Адміністрація закладу до 01.10.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 24.6. |  | Здійснити перевірку опору заземлюючого пристрою. | Адміністрація закладу до 01.09.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.7. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014 Здійснити дооснащення закладу вогнегасниками в кількості (18 шт.) та їх перезарядку. Здійснити обробку дерев’яних конструкцій горища вогнетривким розчином. Влаштувати на будівлі ДНЗ блискавкозахист. Відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Виконати двері електрощитової протипожежними. | Адміністрація закладу Протягом 2022-2023н.р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 24.8. |  | Улаштувати укриття (підвальне приміщення ДНЗ). | Адміністрація закладу протягом літнього періоду | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.1. | ДНЗ №5 «Веселка» | Облаштувати територію закладу | Адміністрація закладу до 01.08.2022р. | Залучені кошти |
| 25.2. |  | Облаштувати укриття – побілка стін, фарбування, прибирання | Адміністрація закладу до 01.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.3. |  | Відновити вікна і двері , що постраждали внаслідок ракетних ударів | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти державного бюджету |
| 26.1. | ДНЗ №6 «Теремок» | Перевірити стан приміщень закладу (санітарний стан, безпека, охорона праці). | Адміністрація закладу до 01.07.2022 р. | Не потребує фінансування |
| 26.2. |  | Підготувати підвальне приміщення (укриття) для евакуації на випадок повітряної тривоги. | Адміністрація закладу до 01.07.2022 р. | Залучені кошти |
| 26.3. |  | Підготувати овочесховища (прибирання, провітрювання). | Адміністрація закладу до 29.06.2022 р. | Не потребує фінансування |
| 26.4. |  | Обстежити підвальне приміщення з метою виявлення та усунення пошкоджень електромережі (коробки, розетки, лампочки тощо). | Адміністрація закладу до 27.06.2022 р. | Залучені кошти |
| 26.5. |  | Забезпечити генеральне прибирання приміщень закладу, підготовка до відновлення освітнього процесу. | Адміністрація закладу до 01.07.2022 р. | Не потребує фінансування |
| 26.6. |  | Замінити вікна, пошкоджені під час воєнних дій. Ремонтно – корегувальні роботи вікон, дверей, пошкоджених під час воєнних дій. | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти. |
| 27.1. | ДНЗ №7 «Ромашка» | Провести косметичний ремонт всіх приміщень | Адміністрація закладу до 01.08. 2022 | Залучені кошти |
| 27.2. |  | Здійснити ремонт надвірного обладнання | Адміністрація закладу до 01.08. 2022 | Залучені кошти |
| 27.3. |  | Влаштування керамічної плитки на входах в ЗДО | Адміністрація закладу до 01.08. 2022 | Залучені кошти |
| 27.4. |  | Здійснити ремонт покрівлі даху ( закріплення шиферу, влаштування гребенів) | Адміністрація закладу до 01.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.5. |  | Облаштувати приміщення для укриття в овочесховищі ЗДО, а саме: - ремонт стелі; - влаштування вентиляційного отвору; - побілка стін; - влаштування панелей; - влаштування підлоги; - влаштування місць для сидіння; - ремонт електропроводки | Адміністрація закладу до 01.08.22 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.6. |  | Придбати постільну білизну, а саме: - 50 подушок; - 30 ковдр; - 20 матрасів. | Адміністрація закладу до 01.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.7. |  | Усунути недоліки пожежної безпеки, зазначені в приписі інспектора ДСНС | Адміністрація закладу до 01.08.2022 | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 28.1. | ДНЗ №8 «Ялинка» | Провести поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 28.2. |  | Облаштувати приміщення для укриття | Адміністрація закладу до 01.09.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.1. | ДНЗ №9 «Золотий ключик» | Провести частковий ремонт центрального порогу | Адміністрація закладу до 30.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 29.2. |  | Провести ремонт кранів пожежної системи | Адміністрація закладу до 29.07.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 29.3. |  | Замінити вікна та двері в захисній споруді | Адміністрація закладу до 30.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 29.4. |  | Обладнати приміщення закладу та захисну споруду системою протипожежного захисту | Адміністрація закладу | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 29.5. |  | Обладнати в захисній споруді туалет та умивальник для рук. | Адміністрація закладу до 30.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 29.6. |  | Організувати поточне прибирання території закладу. | Адміністрація закладу до 30.08.2022р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.1. | ЗДО «Дзвіночок» | Провести прибирання всього приміщення закладу: -підфарбувати приміщення; - провести ремонт замка до вхідних дверей закладу; -засклити два вікна у підсобному приміщенні закладу; -замінити труби водопостачання в умивальних кімнатах закладу. | Адміністрація закладу до 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.2. |  | Оглянути та відремонтувати ігрові споруди на майданчиках, які пошкоджені | Адміністрація закладу до 20.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.3. |  | Підготувати котельню до роботи; -перевірити мережі теплопостачання, замінити труби теплопостачання у групі закладу; - провести ремонт електросистеми котельні (насоси не запускаються, при запуску насосів спрацьовує сигналізація « Лелека» і висвітлюється пожежа в закладі); - провести зовнішній косметичний ремонт приміщення котельні; - внутрішній ремот печі котла (шпаклювання теплостійкою глиною). | Адміністрація закладу 1.06.2022р 1.09.2022р 1.07.2022р 15.09.2022р | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.4. |  | Провести огляд, генеральне прибирання укриття в приміщенні ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», що знаходиться поряд із закладом. | Адміністрація закладу до 20.08.2022р | Залучені кошти |
| 31.1. | ЗДО «Капітошка» | Провести поточний ремонт групових кімнат, харчоблоку та ігрового майданчика. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.2. |  | Облаштувати приміщення для укриття | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.1. | ЗДО «Берізка» | Провести поточний ремонт групових кімнат, харчоблоку та ігрового майданчика. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.2. |  | Облаштувати приміщення для укриття. | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.1. | Малинська ДЮСШ | Провести капітальний ремонт приміщення ДЮСШ за адресою: вул. ГМП, 4 | Адміністрація закладу Протягом навчального року | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 33.2. |  | Провести капітальний ремонт підвального приміщення манежу | Адміністрація закладу Протягом навчального року | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) Залучені кошти |
| 34.1. | Малинський ЦДЮТ | Провести ремонт вентиляції на філії за адресою: вул. Паркова, 4а; театр «Барвінок». | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 34.2. |  | Провести ремонт електропроводки на філії за адресою: вул. Степана Бандери, 35; клуб «Турист». | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 34.3. |  | Провести утеплення та ремонт фасаду приміщення ЦДЮТ | Адміністрація закладу Протягом навчального року | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 34.4. |  | Провести укріплення фундаменту ЦДЮТ | Адміністрація закладу до 16.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 34.5. |  | Провести ремонт сходів та будівництво пандуса біля приміщення ЦДЮТ | Адміністрація закладу Протягом навчального року | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.1. | Малинський ЦНТТ | Провести косметичний ремонт укриття, побілку, ревізію санвузлу, часткову заміну освітлення. | Адміністрація закладу до 25.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.2 |  | Провести ремонт даху (фронтон). | Адміністрація закладу до 25.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.3. |  | Провести ремонт коридора (перший поверх): шпаклівка, покраска. | Адміністрація закладу до 25.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 35.4. |  | Провести діагностику, частковий ремонт санвузлів 1-2 поверху. | Адміністрація закладу до 25.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 35.5. |  | Провести частковий ремонт фасаду сходинок. | Адміністрація закладу до 25.08.2022 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |

Керуючий справами виконавчого комітету                                   Ігор МАЛЕГУС