

УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 12.07.2023 № 235

Про підготовку підприємств, установ та організацій

Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

2023-2024 років

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції комунальних підприємств Малинської міської ради, відділу освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Малинської міської ради щодо підготовки підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додаються).

2.Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій активізувати роботу щодо погашення існуючої заборгованості за надані житлово-комунальні послуги.

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради подати на розгляд міської ради пропозиції щодо зменшення споживання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів.

4. Начальникам відділу охорони здоров’я (Тетяна СЕМЕНЕНКО) та управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання (Віталій КОРОБЕЙНИК) виконавчого комітету до 01.10.2023 року забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період теплопостачального господарства підпорядкованих установ.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Віктора ГВОЗДЕЦЬКОГО.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Ігор МАЛЕГУС

Олександр ПАРШАКОВ

Василь ПРИХОДЬКО

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 12.07.2023 № 235

Заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін виконання | Джерела фінансування | Примітка |
| Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного  виховання, адміністрації закладів | | | | |
| 1 | Гідравлічні випробування внутрішніх систем опалення на щільність та міцність | до 15.07.23р  до 15.09.23р |  | За домовленістю з ТОВ  «Малин-Енерго-  інвест» |
| 2 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.23р | Кошти  бюджету, залучені кошти |  |
| 3 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.23р | Кошти  бюджету |  |
| 4 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 29.09.23р | Залучені кошти |  |
| 5 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 29.09.2023р | Кошти бюджету |  |
| 6 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 29.09.2023р | Кошти бюджету |  |
| 7 | Скління вікон на горищах приміщень | до 01.09.23р. | Залучені кошти |  |
| 8 | Забезпечення котелень закладів освіти дровами | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 9 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильник, коректор) | до  01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 10 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 11 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | до  01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 12 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | до  01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 13 | Введення в експлуатацію котелень ДНЗ №7 та№ | До 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| Комунальне підприємство  « Екоресурс » Малинської міської ради Житомирської області | | | | |
| 1 | Обслуговування освітлення та станцій управління в парку | щомісячно | міський бюджет |  |
| 2 | Підготовка автотранспортної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 3 | Підготовка спеціальної снігоприбиральної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонтні роботи по теплиці | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 5 | Заготівля дров для опалення теплиці | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 6 | Заготівля піску для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля солі для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 8 | Закупівля лопат та іншого інвентарю для чищення снігу | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Закупівля саджанців дерев та кущів | Вересень | міський бюджет |  |
| 10 | Утримання сміттєзвалища | щомісячно | власні кошти |  |
| 11 | Утримання парків, стадіону та догляд за зеленими насадженнями | щомісячно | міський бюджет |  |
| Комунальне підприємство «Малин» Малинської міської ради Житомирської області | | | | |
| 1 | Закупівля солі в кількості 140 т |  | міський бюджет |  |
| 2 | Заготовка піску в кількості1 600 т |  | міський бюджет |  |
| 3 | Закупівля шин на техніку для посипання і очищення доріг в осінньо-зимовий період в кількості  **6 шт.** |  | міський бюджет |  |
| 4 | Поточний ремонт вуличного освітлення по місту |  | міський бюджет |  |
| 5 | Провести ямковий ремонт вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 6 | Провести шляхову розмітку вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля шляхових знаків в кількості **20 шт.** для встановлення та заміни. |  | міський бюджет |  |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Малин Енергоінвест» | | | | |
|  | **Об’єкти теплопостачання** |  |  |  |
|  | *Котельня вул. Лисенка* |  |  |  |
| 1 | Ремонт вікон (заскління пошкоджених - 10 м²) | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Косметичний ремонт приміщення котельні | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання ( димососи, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонт котла №1 (зварювальні роботи ) | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Ремонт обмурівки котла №1 | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Чистка пальників БИГ-13 на котлоагрегаті №1 | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | міський бюджет |  |
| 11 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | власні кошти |  |
| 12 | Реконструкція ВОГ ( виготовлення Етикеток згідно припису Житомиргаз) | Вересень | власні кошти |  |
| 13 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильник, коректор) | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ | Вересень | власні кошти |  |
| 15 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 16 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Машинобудівників* |  |  |  |
| 1 | Чистка та промивка котлів №2 та №3 ВК-21 | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Технічне обслуговування газових пальників ГГС-Б-2,2 | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Реконструкція ВОГ ( виготовлення Етикеток згідно припису Житомиргаз) | Вересень | власні кошти |  |
| 11 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильн. коректор) | Вересень | власні кошти |  |
| 12 | Проведення чергової повірки будинкових лічильників тепла -3 шт. | Вересень | міський бюджет |  |
| 13 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Косметичний ремонт приміщення котельні, ремонт покрівлі | Вересень | власні кошти |  |
| 15 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Гагаріна* |  |  |  |
| 1 | Чистка та промивка котлів №1 та №2 | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Технічне обслуговування газових пальників | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Проведення чергової повірки будинкових лічильників тепла - 7 шт. | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 11 | Косметичний ремонт приміщення котельні та заскління вікон -1,5 м²) | Жовтень | власні кошти |  |
| 12 | Повірка газосигналізаторів | Вересень | власні кошти |  |
| 13 | Часткова заміна теплової мережі вул. Набережна - 15м (б/у трубами) | Вересень | власні кошти |  |
| 14 | Часткова заміна теплової мережі вул. Чорновола |  |  |  |
| 15 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельна вул. Барміна* |  |  |  |
| 1 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (модулів) | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Профілактика газового обладнання | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Технічне обслуговування електрообладнання | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Проведення чергової повірки лічильника тепла | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Проведення повірки газосигналізаторів | Вересень | власні кошти |  |
|  | **Обʼєкти житлового фонду** |  |  |  |
| 1 | **вул. Гагаріна, 5** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання |  |  |  |
| 2 | **вул. Гагаріна, 7** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водовідведення |  |  |  |
| 3 | **вул. Гагаріна, 4** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 4 | **вул. Набережна, 1** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 5 | **вул. Набережна, 19А** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 6 | **вул. Барміна, 23** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 7 | **вул. Барміна, 25** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення |  |  |  |
| 8 | **вул. Барміна, 27** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення |  |  |  |
| 9 | **вул. Барміна, 29** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 10 | **вул. Барміна, 46** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 11 | **вул. Чорновола, 40** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 12 | **вул. Чорновола, 34 Б** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 13 | **вул. Чорновола, 34** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 14 | **вул. Чорновола, 36** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 15 | **вул. Чорновола, 38** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 16 | **вул. Чорновола, 53** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 17 | **вул. Гагаріна, 16** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 18 | **вул. Гагаріна, 29** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 19 | **вул. Гагаріна, 31** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі |  |  |  |
| 20 | **вул. Чорновола, 12** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 21 | **вул. Чорновола, 14** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 22 | **вул. Чорновола, 9** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 23 | **вул. Чорновола, 11** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання |  |  |  |
| 24 | **вул. Чорновола, 11 А** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 25 | **вул. Приходька, 8** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання |  |  |  |
| 26 | **вул. Приходька, 10** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 27 | **вул. Чорновола, 2** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 28 | **вул. П.Орлика, 2** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 29 | **вул. Набережна, 18** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем електропостачання |  |  |  |
| 30 | **вул. Набережна, 20** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 31 | **вул. Набережна, 19 Б** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 32 | **вул. Неманихіна, 14** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 33 | **вул. Неманихіна, 15** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 34 | **вул. Неманихіна, 18** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 35 | **вул. Неманихіна, 20** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 36 | **вул. Лисенка, 3** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 37 | **вул. Лисенка, 7** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 38 | **вул. Лисенка, 11** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання |  |  |  |
| 39 | **вул. Лисенка, 13** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 40 | **вул. Лисенка, 14** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 41 | **вул. Лисенка, 15** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 42 | **вул. Лисенка, 16** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 43 | **вул. Лисенка, 18** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 44 | **вул. Лисенка, 20** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання |  |  |  |
| 45 | **вул. С. Бандери, 110** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 46 | **вул. С. Бандери, 110 Б** | до 01.10.2023 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 51 | **вул. Машинобудівників, 4** |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 52 | **вул. П. Орлика, 4** |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
|  | **Обʼєкти водопостачання та водовідведення** |  |  |  |
|  | **Водоочисна станція (ВОС)** |  |  |  |
| 1 | Очистка водоприймального колодязя від осаду | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 2 | Косметичний ремонт приміщення | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 3 | Ревізія та випробування запірної арматури водяної завіси в приміщенні хлораторної | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 4 | Косметичний ремонт приміщення хлораторної | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 5 | Косметичний ремонт насосної станції першого та другого підйому | до 01.10.2023 | Власні кошти |  |
| 6 | Ревізія та випробування запірної арматури насосної станції першого підйому | до 01.10.2023 |  |  |
| 7 | Забезпечення нормативного запасу коагулянту та хлору | до 01.10.2023 |  |  |
| 8 | Очистка РЧВ, освітлювачів та хлорування водопровідної мережі міста | до 01.10.2023 |  |  |
| 9 | Заготівля дров | до 01.10.2023 |  |  |
| 10 | Ревізія та випробування запірної арматури, циркуляційних насосів та теплотраси | до 01.10.2023 |  |  |
| 11 | Ремонт та утеплення вікон та дверей ВОС | до 01.10.2023 |  |  |
| 12 | Ремонт туалету в приміщенні ВОС | до 01.10.2023 |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 1 (вул. Огієнка)** |  |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування водопровідної мережі мікрорайону | до 01.10.2023 |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 2 (вул. Миру)** |  |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування мережі мікрорайону | до 01.10.2023 |  |  |
|  | **Водопровідні мережі** |  |  |  |
| 1 | Ревізія засувок та оглядових колодязів | до 01.10.2023 |  |  |
| 2 | Ревізія та випробування гідрантів | до 01.10.2023 |  |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції** |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщень – 10 шт. | до 01.10.2023 |  |  |
| 2 | Ревізія та ремонт запірної арматури, насосних агрегатів – 10 шт. | до 01.10.2023 |  |  |
| 3 | Утеплення вікон і дверей | до 01.10.2023 |  |  |
| 4 | Встановлення резервних систем живлення (генераторів) | до 01.10.2023 |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |
| 1 | Ревізія та очистка оглядових колодязів | до 01.10.2023 |  |  |
| 2 | Прокладання нової мережі водовідведення по вулицях:  -Чехова;  -Паперовиків | до  01.09.2023 | власні кошти; залучені кошти |  |
|  | **Перелік робіт, які необхідно виконати за кошти місцевого бюджету** |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянок водопроводів по вулицях:   * Дорошок; * 30 років Перемоги;   Мельниченка-Кримського |  |  |  |
| 2 | Завершення введення в експлуатацію водогону по вул.Шевченка | до 01.10.2023 |  |  |
| Комунальне підприємство «Гранітне-комунгосп» Малинська міська рада Житомирська область | | | | |
| 1 | Обстеження водопровідних вводів в будинках | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 2 | Утеплення водопровідних вводів в будинки смт Гранітне | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 3 | Утеплення водопроводу від резервуара V= 50 м3 | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 4 | Ремонт вікон водоочисної станції | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 5 | Придбати сіль для гіпохлорітної установки | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 6 | Замінити ділянку водопроводу від водоочисної станції до резервуара V= 150 м3 | до 01.10.2023 | місцевий бюджет |  |
| 7 | Провести утеплення водопроводу та електроконтактного манометра с.Федорівка | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 8 | Утеплити ділянку водопроводу біля водонапірної башти | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 9 | Ремонт вікон водоочисної станції очистки стічних вод | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 10 | Замінити дошки збірного жалоба аеротенків водоочисної станції | до 01.09.2023 | власні кошти |  |
| 11 | Провести утеплення ділянки водопроводу перед водоочисною станцією | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 12 | Провести обстеження та очистку каналізаційних випусків з будинків | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 13 | Заміна ділянки електрокабеля вуличного освітлення смт Гранітне біля ТП по вул. Затишна | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 14 | Ремонт вакуумного насоса асанізаторної машини | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 15 | Частковий ремонт сходин буд.№1 вул. Шевченка смт Гранітне | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 16 | Промивка та хлорування резервуарів V= 150 м3 V= 50 м3 та водопровідної мережі смт Гранітне | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 17 | Заготовка дров для водоочисної станції | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 18 | Виконати ремонт повітродувки водоочисної станції стічних вод | до 01.10.2023 | власні кошти |  |
| 19 | Провести заміну пожежних гідрантів | до 01.09.2023 | міський бюджет |  |
| Старостинські округи Малинської міської територіальної громади | | | | |
| 1 | Забезпечення котелень адміністративних приміщень дровами | до 01.10.2023 |  |  |
| 2 | Проведення чистки димовентиляційних каналів | до 01.10.2023 |  |  |
| Відділ охорони здоров’я | | | | |
| 1 | Забезпечення котелень дровами:  -КНП «МЦПМСД» ММР;  -амбулаторій;  -фельдшерсько-акушерські пункти;  -фельдшерські пункти;  -КНП «Малинська міська лікарня» ММР | до  01.10.2023 | власні кошти |  |
| 2 | КНП «Малинська міська лікарня» ММР капітальний ремонт котельні та встановлення твердопаливних котлів | до  01.10.2023 |  |  |
| Відділ культури | | | | |
| 1 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 2 | Перевірка роботи димових вентиляційних каналів | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 3 | Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) | до 01.10.2023 | Кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 4 | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 5 | Проведення сезонного технічного обслуговування газових котлів та котельного обладнання | до 01.10.2023. | Кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 6 | Ремонт модему газового лічильника | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 7 | Метрологічні послуги з повірки манометрів, термометрів | до 01.10.2023 | Кошти бюджету |  |
| 8 | Забезпечення дровами водоочисної станції | до 01.10.2023 |  |  |
| Старостинські округи | | | | |
| 1 | Забезпечення дровами для опалення адмінприміщень | до 01.10.2023 |  |  |
| 2 | Проведення технічного обслуговування твердопаливних котлів та системи опалення | до 01.10.2023 |  |  |
| 3 | Проведення технічного обслуговування пічного опалення, обстеження, ремонт та чищення димарів | до 01.10.2023 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Ігор МАЛЕГУС