МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Малин

28.05.2026  № 234

Про затвердження Середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Малинської міської територіальної громади

на 2026–2028 роки в новій редакції

Керуючись статтями 27, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування   в Україні», ст. 752 Бюджетного Кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, враховуючи  протокол засідання Місцевої інвестиційної ради від  26 травня 2026 року № 6,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Малинської  міської територіальної громади на 2026–2028 роки в новій редакції (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність,  рішення виконавчого комітету  від 28.04.2026 № 161 «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади на 2026–2028 роки в новій редакції».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Павла ІВАНЕНКА.

Міський голова                                                                  Олександр СИТАЙЛО

_______________ Павло ІВАНЕНКО

_______________ Ігор МАЛЕГУС

_______________ Олександр ПАРШАКОВ

_______________ Анна ДЕНЯЧЕНКО

_______________ Алла ОЛЕКСЮК

Додаток

до рішення виконкому міської ради

від  28.05.2026 № 234

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

## Загальна частина

Цей Середньостроковий план розроблено відповідно до частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України, з врахуванням Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також Стратегії розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року.

Метою плану є створення ефективної системи управління публічними інвестиціями на рівні громади, що дозволить:

1)  Оптимізувати  використання бюджетні ресурси.

2)  Підвищити прозорість у  використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування.

3) Спрямувати ресурси на найбільш важливі для громади публічні інвестиційні проекти (далі - проект) та програми публічних інвестицій (далі – програма).

## Наскрізні стратегічні цілі для Малинської МТГ на 2026–2028 роки

## Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

## На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність. Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

## Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

Враховуючи потреби Малинської міської територіальної громади, її географічне положення, соціально-економічний потенціал, визначено такі пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування:

| № з/п | Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування виконавчого органу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Громадська безпека | Виконавчий комітет |
| 2 | Довкілля | Управління житлово-комунального господарства |
| 3 | Економічна діяльність | Відділ містобудування земельних відносин, економіки та інвестицій |
| 4 | Енергетика | Управління житлово-комунального господарства |
| 5 | Спорт та фізичне виховання | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання |
| 6 | Житло | Управління житлово-комунального господарства |
| 7 | Муніципальна інфраструктура та послуги | Управління житлово-комунального господарства |
| 8 | Транспорт | Управління житлово-комунального господарства |
| 9 | Соціальна сфера | Управління праці та соціального захисту населення |
| 10 | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Виконавчий комітет |
| 11 | Культура | Відділ культури |
| 12 | Охорона здоров’я | Відділ охорони здоров’я |
| 13 | Освіта | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання |

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року, галузевих (секторальних) цільових програм, стратегічних та планувальних документів державного та регіонального рівня,  мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Основні напрями публічного інвестування відображено в Додатку 1 до цього плану, інші  напрями для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Основні джерела:

кошти  бюджету громади, у тому числі отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під місцеву гарантію, субвенції з держбюджету, кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки бюджету громади за роками становить:

Тис. грн.

| 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000,0 + 296,311 + 4231,0 + 500,0 + 2776,189 + 583,517 + 500,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 25 600,0 + 296,311 + 4231,0+ 500,0 + 2776,189 + 583,517 + 500,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта | 15110,828 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25110,828 |
| Соціальна сфера | 1 000,0 | 800,0 | 800,0 | 2 600,0 |
| Охорона здоров’я | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 2776,189 | - | - | 2776,189 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями. Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади. Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким  пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати відповідне фінансування.

Додаток  1

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Малинської міської територіальної

громади на 2026–2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління    освіти, молоді, спорту  та національно-патріотичного виховання

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період по галузі (сектору): ______25110,828 тис.грн.__

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти Капітальний ремонт частини підвальних приміщень Луківський ліцей Малинської міської ради за адресою: с. Луки (споруд цивільного захисту - протирадіаційне укриття) Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Малинського ліцею № 4 Малинської міської ради у м. Малині | - | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 112 | 590 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Цільова (комплексна) Програма розвитку освіти Малинської міської територіальної громади на період 2025-2029 роки |
|  |  |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти | 1 | 2 |  |
| Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» - Малинська міська територіальна громада: Створення лабораторного кабінету природничої галузі у Малинському ліцеї № 1 ім. Ніни Сосніної Малинської міської ради Створення лабораторного кабінету природничої галузі у Малинському ліцеї № 3 Малинської міської ради Створення лабораторного кабінету природничої галузі у Малинському ліцеї № 4 Малинської міської ради Створення лабораторного кабінету природничої галузі у Нововороб’ївській гімназії Малинської міської ради Створення лабораторних кабінетів біології, хімії, фізики у Малинському ліцеї № 2 Малинської міської ради |  | Шкільна освіта | Кількість створених та облаштованих лабораторних кабінетів природничої освітньої галузі у закладах загальної середньої освіти громади | 0 | 7 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року |
|  |  |  | Кількість закладів загальної середньої освіти громади, у яких створено сучасний освітній простір для викладання предметів природничої галузі | 0 | 5 |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) Капітальний ремонт систем протипожежного захисту будівлі Малинського ліцею № 1 ім. Ніни Сосніної Малинської міської ради, Житомирська область, м.Малин, вул. Паркова. 4 |  | Шкільна освіта | Кількість закладів загальної середньої освіти, у яких покращено/облаштовано системи протипожежного захисту | 0 | 1 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Цільова (комплексна) Програма розвитку освіти Малинської міської територіальної громади на період 2025-2029 роки |
|  |  |  | Рівень забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти | 0 | 100% |  |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси. |  | Шкільна освіта | Кількість придбаних шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників | 0 | 1 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Цільова (комплексна) Програма розвитку освіти Малинської міської територіальної громади на період 2025-2029 роки |
|  |  |  | Кількість учнів, охоплених безпечним та регулярним підвезенням до закладів освіти | 0 | 20 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління праці та соціального захисту населення

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період по галузі (сектору): ________2600,0_______

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення ветеранських просторів Створення ветеранського простору в громаді | - | Ветерани | Кількість створених ветеранських просторів | 0 | 1 | Програма підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України в Малинській міській територіальній громаді |

Галузь (сектор) для публічного інвестування:  Охорона здоров’я

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування: Відділ охорони здоров’я

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період по галузі (сектору): ______2000,0 тис.грн.__

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами: Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням: рентгенівський діагностичний стаціонарний апарат, гольмієвий лазер, комп’ютерний томограф (КТ апарат). | - | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість закуплених одиниць обладнання | 0 | 3 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Програма розвитку охорони здоров’я Малинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування:  Муніципальна інфраструктура та послуги

Виконавчий орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування:  Виконавчий комітет міської ради

Орієнтовний обсяг необхідних публічних інвестицій, тис.грн.  : ______2776,189______

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення муніци-пальної інфраструктури «Реконструкція будівлі виконавчого комітету Малинської міської ради з влаштуванням центру надання адміністративних послуг з утепленням за адресою: Житомирська область, м. Малин, площа Соборна, 6а» | + | Розбудова та відновлення інфраструктури | Кількість відновлених та модернізованих обєктів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Програма з відновлення України |

Додаток  2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Малинської міської територіальної

громади на 2026–2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера

Виконавчий орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління праці та соціального захисту населення

Орієнтовний обсяг необхідних публічних  інвестицій, тис.грн.  : ______2900,0______

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх осіб шляхом розвитку послуги підтриманого проживання Приміщення для тимчасового проживання | Соціальні послуги | Кількість будинків / квартир підтриманого проживання, якими забезпечено осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | 0 | 1 | Закони України: «Про соціальні послуги », «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії » |
| Покращення умов мобільності для отримання та надання соціальних послуг Закупівля автомобіля | Соціальні послуги | Кількість придбаних автомобілів | 0 | 1 | Закони України: «Про соціальні послуги », «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії » |

Галузь (сектор) для публічного інвестування:   Економічна діяльність

Виконавчий орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування:  Відділ містобудування земельних відносин,  економіки та інвестицій

Орієнтовний обсяг необхідних публічних інвестицій, тис.грн.  : ______65887,2______

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення підтримки для розбудови індустріального парку Реалізація І черги створення ІП «Малин - Захід» | - | Промисловість | Прокладено інженерні мережі для учасників індустріального парку , тис.м | 0 | 6,0 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування:  Муніципальна інфраструктура та послуги

Виконавчий орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування: Управління   житлово-комунального господарства

Орієнтовний обсяг необхідних публічних інвестицій, тис.грн.  : ______253617,7______

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури Реконструкція площі Соборної в місті Малин Житомирської області | - | Розбудова та відновлення інфраструктури | Кількість відновлених та модернізованих обєктів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Цільова (комплексна) Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Малинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування:   Охорона здоров’я

Виконавчий орган, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування:  Відділ охорони здоров’я

Орієнтовний обсяг необхідних публічних інвестицій, тис.грн.  : ______50600,0______

| Напрям | Діючі проекти | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я Капітальний ремонт протирадіаційного укриття, притипожежної системи та системи вентиляції в КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради | - | Спеціалізована медична допомога | Рівень облаштування та модернізації об'єкта, % | 30 | 100 | Стратегія розвитку Малинської міської територіальної громади до 2027 року Програма розвитку охорони здоров’я Малинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |

Керуючий справами  виконавчого комітету                                                        Ігор МАЛЕГУС