1

                                                                      [image: image1.png]


                                                          Проєкт
МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н я
малинської МІСЬКОЇ ради

(_______________ сесія восьмого скликання)

від               2025 № 
	Про ініціювання розробки Муніципального енергетичного плану
Малинської міської територіальної громади на період до 2030 року



	


З метою сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії на території Малинської міської територіальної громади, а також з метою залучення зовнішніх ресурсів у розвиток громади, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів», керуючись статтею 6 Закону України «Про енергетичну ефективність», пунктом 59 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійно діючої комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту Малинської міської ради, з метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, міська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Ініціювати розробку Муніципального енергетичного плану Малинської міської територіальної громади на період до 2030 року (далі – Муніципальний енергетичний план).
2. Затвердити орієнтовний графік заходів щодо підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми на його виконання згідно з Додатком 1.
3. Головним координатором розробки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми призначити управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради.
4. Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності забезпечити оперативне надання інформації необхідної для виконання цього рішення, в тому числі про енергетичні показники.
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту Малинської міської ради.
Міський голова                                                                   Олександр СИТАЙЛО                              
Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Олександр ПАРШАКОВ

Леся КУЧЕВСЬКА
Додаток 1 до рішення

Малинської міської ради

                                                                                                  _____сесії____скликання


Від ________ № _______

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ
щодо підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та
проєкту середньострокової місцевої цільової програми на його виконання
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відповідальні за виконання

	Створення робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади. 
	Грудень 2025 -Січень  2026
	Управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради, підприємства, установи та організації усіх форм власності

	Затвердження Положення про робочу групу.
	Січень 2026- Лютий 2026
	Сесія Малинської міської ради

	Збір вихідних даних про енергоспоживання Малинської міської територіальної громади
	Лютий 2026 - Квітень 2026
	Робоча група

	Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади
	Квітень  2026-Травень 2026
	Робоча група

	Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади
	Травень 2026 -Червень 2026
	Робоча група

	Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану
	Травень 2026 -Червень 2026
	Робоча група



	Узгодження проєкту

Муніципального енергетичного плану з обласною державною (військовою) адміністрацією
	Червень  2026 -Липень 2026
	Робоча група


	Затвердження Муніципального енергетичного плану із додатками на засіданні сесії Малинської міської ради
	Липень 2026 – Серпень 2026
	Сесія Малинської міської ради

	Оприлюднення Муніципального енергетичного плану на офіційному вебпорталі Малинської міської ради
	Серпень 2026 – Вересень 2026
	Відповідний структурний підрозділ Малинської міської ради

	Направлення копій рішення міської ради про затвердження Муніципального енергетичного плану до обласної державної (військової) адміністрації та Держенергоефективності
	впродовж 10 днів з

дня прийняття
	Управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, секретаріат Малинської міської ради

	Розроблення проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану
	Вересень 2026
	Робоча група


	Затвердження середньострокової місцевої цільової програми на засіданні сесії Малинської міської ради
	Жовтень 2026
	Сесія Малинської міської ради


Секретар міської ради                                                    Василь МАЙСТРЕНКО
